自治体名：千葉県横芝光町

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

【事業背景・目的】

横芝光町では、若年世代の流出や高齢化の進行により地域の移動需要が変化している。また、公共交通分野ではドライバー不足（いわゆる2024年問題）への対応が課題となっており、持続可能な地域交通の確保が求められている。

一方で、成田国際空港の機能強化（第3滑走路供用予定）や圏央道・銚子連絡道の整備により、今後周辺地域における人流・物流の増加が見込まれている。これらの環境変化を踏まえ、町では若年世代の定住促進や地域の利便性向上に向けた新たな都市構造への転換を進めている。

本事業では、自動運転技術を活用した移動サービスの実証運行を通じて、

- 高齢化やドライバー不足に対応した持続可能な公共交通の構築

- マイカー依存から公共交通利用への行動変容の促進

- 成田空港周辺地域の発展を見据えた交通ネットワーク形成

- 将来的なレベル4自動運転サービスの社会実装可能性の検証

を目的として実証を実施した。

また、ゼロカーボンシティ宣言（2050年CO₂排出量実質ゼロ）を踏まえ、EV車両による環境負荷低減効果についても検証を行った。

【事業内容】

横芝駅を起点とし、町立東陽病院、商業施設ピアシティ横芝光、横芝光IC周辺などの主要施設を結ぶ約5.5kmのルートにおいて、自動運転EVバス（TIER IV Minibus2.0）によるレベル2の自動運転実証運行を実施した。

運行期間は2025年7月1日から2026年2月27日まで（通年運行）とし、地域住民の日常利用を想定した定時定路線型の運行とした。運行日数：１６１日

本実証では、以下の観点について検証を行った。

- 市街地環境における自動運転の安全性・安定性

- 踏切横断を含む交通環境での自動運転技術の課題

- 利用者数および公共交通利用促進効果

- EV車両によるCO₂排出削減効果通年運行による社会受容性の変化

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 自動運転バス利用者数の増加 | ・利用者数および運行データの分析 ・乗車アンケートによる利用目的および消費行動の調査 ・EV車両と既存ディーゼルバスのCO₂排出量比較 |
|  | 公共交通利用促進による地域経済効果 |  |
|  | EV車両導入によるCO₂排出削減 |  |
| 技術面 | 市街地環境における自動運転率 | ・自動運転ログデータの分析 ・オペレーター聞き取りによる踏切通過成功率の調査 ・バッテリー消費量の計測 |
|  | 踏切横断時の自動運転成功率 |  |
|  | 手動介入発生箇所および要因分析 |  |
|  | EV車両の運行効率 |  |
| 社会受容性面 | 自動運転バスの安全性評価 | ・利用者アンケート ・ヒヤリハット事例の分析 ・出張授業による意識調査 |
|  | 通年運行による地域住民の認知・受容性 |  |
|  | 学校連携による理解促進効果 |  |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

■経営面

【需要・実績】

2025年度の自動運転バス利用者数は2,084人となり、前年実績（1,957人）を上回り、前年比+6.5％の増加となった。また、ルート改定および停留所増設、運行ダイヤ見直しにより、月当たり利用者数の増加が確認され、公共交通利用の促進に一定の効果が見られた。

EV車両導入によるCO₂排出量比較では、

- ディーゼルバス：約11,205kg

- EV自動運転バス：約6,368kg

となり、約43％のCO₂排出削減効果が確認された。

【収入・財源】

運賃は無料で収入ゼロ。外部財源は県補助1,000万円、国補助8,000万円、自主財源は自治体負担2,336万円、うち一部の一般財源については空港周辺対策交付金を申請・協議中

【採算性と課題】

収入に対し大幅な運営費で恒常赤字、補助金に依存している。中期計画でも同傾向が続く見通しとなっている。需要は伸長傾向だが停留所別・時間帯別の実績把握が不足している。

【改善策】

- 運用効率化：　１：Ｎ遠隔監視の段階導入、ライセンス要件の適正化、充電運用最適化で労務・システムコストを圧縮。

- 需要最適化：　停留所別データの可視化に基づく便・区間配分最適化、商業施設連携の強化。

- 収入多様化：　段階的運賃導入（100～300円）の需要影響を検証しつつ、協賛・企業版ふるさと納税の獲得強化。

- L4移行：　踏切対応と路車協調の進捗で運用効率・安全性を高め、中長期のコスト構造改善に繋げる。

■技術面

実証期間の走行データでは、自動運転走行距離は全体の約80％を占め、市街地環境下において安定した自動運転が実現できることが確認された。

【手動介入の主にな発生状況】

- 路上駐車車両の回避

- 狭隘区間での対向車対応

- 交差点での右左折時

- 歩行者・自転車の回避

また、踏切横断の検証では

- 桜前踏切：成功率98％

- 第一千葉銚子街道踏切：成功率72％

となり、道路幅員や交通環境条件が成功率に大きく影響することが確認された。

【課題】

・歩行者密集環境での保守的制動、マップ更新コスト、踏切・横断歩道での法令適合とリスク評価、遠隔監視要員スキル標準化

【改善策】

- 重点箇所の運用ルール明確化（早期介入基準）と環境調整

- 走行ログに基づく継続的な改善（認識・運用設計）を進め、安全性向上に繋げる。

運用設計）を進め、安全性を高める。

■社会受容性面

実証期間中に事故は発生しておらず、自動運転システムの安全性が確認された。

ヒヤリハット事例は確認されたものの、交差点付近の突発挙動など特定の交通環境に起因するものであり、重点箇所の監視強化および早期介入基準の明確化により対応可能であることが整理された。

また、学校連携による出張授業を実施し、敬愛高校でのアンケート結果では

- 授業理解度：97.6%

- 自動運転理解向上：97.6%

- 自動運転バス利用意向：85.4%

となり、若年層の理解促進に大きな効果が確認された。

【現状と反応】

通年運行と10月のダイヤ見直し後、利便性評価は改善傾向。高齢者や学生を中心に認知が拡大。安全面のヒヤリハットは手順に沿い共有・再発防止を実施している。

【課題】

無料から有料化時の受容と需要の検証

バリアフリー/ベビーカー対応

医療・商業施設など目的地での時刻整合

【総括】

横芝光町の自動運転社会実装実証は、人口減少・高齢化とドライバー不足への対応、空港機能強化を見据えた持続可能な交通の確立を目的に、L2のEVバスで通年運行を実施。利用者は2,084人（前年比+6.5％）に増加し、CO₂はディーゼル比約43％削減。自動運転率は約80％、踏切は箇所で成功率に差（98％／72％

）があった。

実証期間中、無事故で安全性・受容性の向上を確認した。一方、収入ゼロで補助金依存が継続し、停留所・時間帯別の需要把握、有料化時の需要検証、バリアフリー対応が課題である。通学時間帯の運行開始により学生の理解向上、利用意向と若年層から利用拡大も確認できた。

今後は１：Ｎ遠隔監視や充電最適化、段階的運賃導入、運行ダイヤの最適化、踏切対応と路車協調を強化し、L4移行とコスト構造改善、空港圏の人流増に応じたネットワーク形成を検証する。