自治体名：東京都

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

西新宿地域における公共交通の回遊性向上と、将来的な自動運転バス社会実装に向けた技術・受容性評価を目的として実施した社会実装推進事業の要点を整理。地域再整備による交通課題（運転手不足、路線廃止、歩行者交通の増加）へ対応する持続可能な移動サービスの検証を主眼とした。

【事業背景・目的】

新宿駅西口〜都庁周辺を結ぶ約1.8kmのルートにおいて、自動運転レベル4相当のMinibus2.0を1台用いた走行を実施。2026年1月10日～2026年2月23日の土日・祝日で計10日間運行し、走行データや安全性・快適性・受容性について検証した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 収益性の確保 | 試乗（車両リニューアル）による乗車人数向上に伴う収益向上 |
|  | 利用者ニーズの検証 | 実験参加者に対するWEBアンケート調査 |
|  | 車両リース費用の削減 | 購入車の導入 |
|  | 運賃の検討 | 実験参加者に対するWEBアンケート調査 |
| 技術面 | 路上駐車や一時的な設置物の排除 | ① 路駐車数カウント ② 回避成功数カウント ③ 回避失敗数カウント |
|  | 走行ルート全体を通じた通信環境の強化 | FMSでルートが送られなかった回数をカウント |
|  | ロータリー内の自動運転走行 | ロータリー内での介入回数をカウント（エリア26,27,28,1,2） 失敗理由を明確化 |
|  | 信号交差点や横断歩道における円滑な走行 | ① 右左折箇所での走行課題確認 ② 左折、横断歩道、他の交通の妨げにならないように介入が昨年度と比べどの程度軽減したかをカウント |
|  | レベル4自動運転ルートの自動運転率および介入率の測定 | L4想定区間内、L4想定区間外でのそれぞれの自動運転率・介入率を測定し検証 |
| 社会受容性面 | 認知拡大・理解促進にともなう自動運転バスの受容性向上 | 実験参加者に対するWEBアンケート調査 |
|  | 路上駐車対策（走行環境改善） | 走行ルート上の路上駐車の低減 |
|  | 「乗る」機会の創出 | 予約制の廃止 |
|  | 「知る」機会の創出 | ラッピングデザイン・オリジナルキャラクターの導入、車内コンテンツの拡充、特設サイトの開設、受容性醸成イベントの実施、冊子の配布・ターミナルやバス広告の掲載、鉄道広告の実施。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

①収益性の確保、②利用者ニーズの検証、③車両コストの低減、④運賃設定の妥当性の3点を主要な検証項目とした。①収益性については、「1日平均乗車人数28名」を目標としたが、車両リニューアル等のコンテンツ拡充により利用者数は増加したものの、実績は平均18名に留まり未達となった。一方で、②利用者アンケートでは97.96%が「再利用を希望する」と回答し、将来的な需要は見込める結果となった。③車両リース費削減では「購入により東京都のランニング補助（月500万円以内）での運行」を目標とする中、車両購入によるコスト削減により、L4準備費を除けば、ランニング補助内での運行が可能と見通すことができた。④運賃設定では「200円以上の支払意向70%」を目標としたが、アンケート調査により73.43%が200円以上を許容する結果を得た。今後、車内無人での運行が実現したとしても、路線バスとしての持続性を担保できる事業性という観点では、システム関連費用の低廉化が不可欠であり、通常の路線バス運賃以上の運賃収受を検討する必要があると考える。

■経営面

技術面では、①路上駐車や一時的な設置物の排除、②走行ルート全体を通じた通信環境の強化、③ロータリー内の自動運転走行、④信号交差点や横断歩道における円滑な走行、⑤レベル4自動運転ルートの自動運転率および介入率の測定の5点を主要な検証項目とした。

①路駐車等の回避成功率につき目標値60%に対して54%という結果となった。②に関しては、FMSでルートが送られなかった回数をカウントし、固定経路配信が実施される回数を５回未満と目標立て、実績は1回となった。③ロータリー内での介入率は、目標30%以下に対して、実績28.6%となった。④信号交差点や横断歩道での介入率は、目標20%以下に対して、実績17.1%となった。⑤レベル4自動運転ルートでの自動運転率については、L4想定区間内:95％・L4想定区間外:90%以上という目標に対して、それぞれ84.2%・78.9%という結果になった。本実証の結果、信号認識および横断歩道通過といった基礎的な安全機能において高い達成度を示し、自動運転システムの認識性能は実用水準に近づいていることを確認した。一方で、交差点右左折や路上駐車回避など複雑な判断を伴う場面においては、さらなる高度化が必要であり、特に複雑環境下での判断・回避能力の向上が次段階の主要課題であることが明確となった。

■技術面

社会受容性面では、①認知拡大・理解促進につながる自動運転バスの受容性向上、②路上駐車対策（走行環境改善）、③「乗る」機会の創出受容、④「知る」機会の創出を主要な検証項目とした。まず①では「乗車前後で自動運転車に対する印象が良くなる人が60%以上」であることを目標設定し、アンケートでは71.43%が「良くなった」と回答し、目標を達成した。②では、バス優先レーンを事業内に整備するという目標を達成した。③では、予約制を廃止し、通常路線バスと同じように交通系ICカードの乗車を可能にすることで、乗車ハードルを下げることができた。④については、単に運行して「乗る」機会を創出するだけでなく、より深い自動運転バスの受容性醸成を見据えて「知る」機会の創出に取り組んだ。沿線で実施した受容性醸成イベントでは通常比160%の乗車増が確認され、実際の体験が理解促進に極めて有効であることが示された。

■社会受容性面