自治体名：東京都（臨海副都心・豊洲）

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

【事業背景・目的】

＜背景＞

・臨海副都心・豊洲は、昼間人口が特に多く移動需要の高い港区・千代田区・中央区に隣接

・臨海副都心・豊洲が位置する江東区の人口増加（2005年→2040年で1.35倍となる予測）

・複数のバス系統の減便、バス停までの距離が長いエリア等公共交通不便地域有

・自動運転実施に適した環境（道路幅の広さ、複数車線道路、歩車分離）

＜目的＞

① 自動運転による地域の移動課題解決への貢献

② 自動運転の社会実装に向けた事業化と社会受容性の向上

【事業内容】

臨海副都心エリア（有明・台場・青海地区）および豊洲エリアにおいて自動走行ルートを設定し、オンデマンド形式にて運行。

・運行期間： 関係者試乗　2025年7月23日～2025年8月1日（土曜・日曜・祝日除く）

一般運行　2025年8月4日～2025年12月19日（土曜・日曜・祝日除く）

・運行車両：シエナ（ベース車両）

・乗降地点：11か所

・自動運転レベル：自動化レベル2

【検証項目・検証内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経 営 面 | ・利用意向・運賃の妥当性 ・コスト低減項目と低減方法の実現可能性 | 費目ごとにコストの実績値取り纏め コスト低減項目と低減方法の具体化 |
| 技 術 面 | 配車システムと自動運転システムの連携検証 レベル4向け遠隔監視システムの基本機能 実運用時の課題 | 一般運行期間を通じた機能検証、ユーザーの操作性（利便性）確認 遠隔監視システムの実検証 |
| 社 会 受 容 性 面 | ・好意的な利用意向の比率 ・一般利用者のニーズ把握 ・地域の先進的取り組みの認知拡大・理解促進 （車両ラッピングによる訴求効果） | ・利用データの検証 ・利用者アンケート取得 |

【検証・分析結果】

自動運転による移動サービスの利用意向維持および、走行品質の向上を図ってサービス価値を高めることによって有償化に繋げ、2027年度以降段階的に事業の収支改善（自動運転システム関連費ほか一般管理費・リスクアセス地図データ作成費・ドライバー教育費等を2025年度比2029年度に50%のコスト削減）により、2030年度に事業収支成立の見通し

(1)車両費

今年度：4,707,450円

昨年度比で約88%の支出額削減

車両をリースから所有に切り替えたことによるコスト削減効果、支出の内訳は追加発生した

リース車両１台の費用と受容性向上に繋げるための車両ラッピング費用によるもの

（２）車両関連費

今年度：606,993円

昨年度比で約80%の支出額削減

今年度は保有車両を使用することによって、新車購入時の重量税や環境性能割など

諸税の負担などがなかったことによる削減効果

(3)システム関連費

今年度：17,544,085円

昨年度比で約57％の支出額削減

自動運転ハードウェア保守費は保守部材の効率化、ソフトウェア保守費は保守効率化による

コスト削減

（4）設備関連費

今年度：3,246,058円

昨年度比で約22％の支出額削減

遠隔監視用機材を新たに購入する必要がなかったことによる抑制効果

（５）労務費

今年度：54,274,769円

運行期間の違いにより変動、将来的な通年運行を視野に入れると、遠隔監視員の削減など

コスト抑制に効果が期待できる

■経営面

1.配車アプリ「GO」を利用したオンデマンド型の即時配車と自動走行の運行連携を検証

① 即時配車によるトラブル発生なし

結果：一般利用者がGOを使ってデマンドサービスの配車依頼を行い、問題なく提供できることを確認

② 即時配車の利便性と相反して、日・時間帯による需要変化への対応が難しい

結果：一時的な需要増により配車依頼が成立しづらい状況の発生や需要の減少による有休車両（待機）の

問題が発生

2.今年度拡大したエリア、延伸した走行ルートにおける自動走行の検証により、障害物回避や車線変更に必要な検知機能や車両制御など開発課題を確認

①走行データから主要な手動介入箇所とその要因を検証

②自動運転率は昨年比8ポイント上昇

結果：昨年からエリア拡大（乗降場所の増設）によりルート数が20から110通りに増え、様々な交通環境

が試される状況で、自動走行品質の向上を確認

■技術面

・運行期間中に利用者アンケートを実施、『また乗車したいか」利用意向を確認したところ

98.6％の方が（『乗車したい』87.6%『どちらかというと乗車したい』11%）乗車したいと回答

→好意的な利用意向95%以上を達成。

背景として

・地域住民にとって利用価値の高いエリア・ルートに拡大したこと

・一般認知度が高く、利用に慣れている配車アプリから配車できるようにしたこと

・豊洲公園の交通イベントに自動運転車両を展示し、周知活動を行ったこと

・江東区の「こうとう区報」に詳細記事を掲載し、江東区全戸配布を行って周知活動を行ったこと

これら一連の取り組みが自動運転社会への受容性向上に貢献したものと考えられる。

なお、付随するアンケートから、以下のような回答が得られた。

①乗車したい理由：1位「無償」2位「希望する場所に乗降場所がある」3位「安全性を感じる」

②あなたの街に対して先進的な取り組みと感じる：97.2%（ラッピングデザインによる認知向上）

■社会受容性面