自治体名：神奈川県川崎市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

川崎市は、東京都と横浜市に隣接しており、東京都心から放射状に広がる交通ネットワークが構築された交通利便性の高い都市である。一方、人口増加と運転手不足で路線バス減便が進み、交通利便性の低下が課題となっている。自動運転バス導入により、持続可能な公共交通の確保と将来の交通モデル構築を目指す。

【事業背景・目的】

2025年７月～2026年1月にかけて、羽田連絡線（大師橋駅前〜天空橋駅）と川崎病院線（川崎駅前〜市立川崎病院）で、Tier4社製Minibus 2.0を用い、準備運行・OJT・一般運行を含む実証運行を実施した。また、羽田連絡線では大型車両の導入検討としていすゞ製エルガの走行も行った。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 複数台・大型車両の運行成立性 | Minibus 2.0と大型（いすゞエルガ）を同一計画下で運行し、ダイヤ編成・遠隔監視・現場運用の成立性を運行ログで検証。 |
|  | 収入実績（運賃収入・運賃外収入） | 予約制・着席保証料を含む運賃設定で実運行を実施し収受プロセスの妥当性を評価。路線別の実収入（羽田連絡線／川崎病院線）と費用、外部収入を目標と対比して分析。 |
| 技術面 | 車線変更成功率 | 区間ごとの総通過回数に対する自動通過回数の比率を算出（羽田・川崎の両線で測定）。目標80％との乖離を評価。 |
|  | 路上駐車回避 | 路上駐車箇所通過時の手動介入発生率を抽出し、線別・方向別に回避精度を評価（目標70％）。 |
|  | 交差点自動通過／ジレンマゾーン | 信号V2Iで残秒数を取得し、直進・右左折別の自動通過率とジレンマ介入率を算出。通信途絶時の代替（灯色認識）も評価。 |
| 社会受容性面 | 車両ラッピングによる車線変更成功率への影響 | ラッピング実施前後で車線変更成功率や周辺車両の譲り挙動を走行データで比較し、視認性向上の定量効果を検証。 |
|  | 横断幕による路上駐車対策の効果 | 路上駐車対策の啓発横断幕を設置し、設置前後における自動運転バスの路上駐車回避時の手動介入の回数の比較で検証。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

自動運転バスの経営面では、事業性確立に向けて「複数台同時運行による経費削減効果」「着席保証料による運賃収入拡大効果」「運賃外収入の獲得」を中心に検証した。複数台運行と大型車両の有償運行を実施し、事業運行モデルとして成立可能であることが確認された。収入面では着席保証料を含む運賃制度導入やキャッシュレス運賃収受も実施し目標を達成した。一方、広告収入の獲得は未実施で目標未達であったが、著名人や小学生による車内アナウンスなど、将来の広告展開に活用可能な施策は実施した。運賃収入については、羽田連絡線276,400円、川崎病院線139,100円と試算目標には届かなかった。これは全便満席を前提とした計画自体に過大ではあったものと考えるが、沿線施設との連携割引や1日乗車券の販売に一部効果が見られた。更なる利用者増加の為に、制度・周知の改善が必要である。総じて、経営面の基盤となる運行・収受制度は確立できた。今後の課題としては、収益化に向けた利用者増加策と運賃制度の再設計が挙げられる。

■経営面

自動運転技術面では、車線変更、路上駐車回避、自己位置推定、交差点通過、自動運転率の5項目を中心に検証した。車線変更は成功率80％を目標としたが、羽田連絡線では77.6％、川崎病院線では65.1％にとどまり、特に産業道路での左折起点や交通量の多い区間で失敗が多かった。路上駐車回避（目標70％）は羽田連絡線54.3％で未達、一方川崎病院線では75％を達成した。自己位置推定は外れによる介入0回を目標とし、実際に0回を達成し安定性が確認された。大型車両エルガにおける自動運転率（目標90％）は、ODD外含まず72.1％、含むと44.8％で未達であり、特に右左折時の内輪差制御や加速特性の課題が顕著であった。交差点自動通過成功率（目標90％）は全体91％を達成し、とくに直進では96.6％と高い結果を示したが、右折64.4％、左折76.1％と課題が残った。信号連携の導入によりジレンマゾーンの回避や安定した信号認識が可能となり、技術的効果が確認された一方、通信途絶時には灯色認識のみに頼る必要があり追加改善の必要性が示唆された。総じて、主要技術は一定の成果が得られたが、交通量の多い都市部特有の課題が次段階の改善ポイントとされた。

■技術面

自動運転バスの社会受容性向上に向け、認知拡大・理解促進・地域連携を中心に検証を行った。まず、車体ラッピングによる車線変更成功率への影響について検証した。ラッピング実施の前後における、円滑走行のための手動介入の回数で比較を行ったところ、ラッピング実施後の１便当たりの手動介入数が実施前と比較して約27％減少した。また、路上駐車対策として横断幕で注意喚起表示を設置し、周辺の違法駐車減少を目標としたが、路上駐車回避時の手動介入がわずかであったため、効果について検証結果を算出することはできなかった。

このほか、自動運転バスの周知を目的としてイベントへの自動運転バス展示や、沿線小学校での自動運転バスに関する出前授業を実施した。両取組みとも、好評を得ており、地域理解促進に寄与した。理解促進には一定の効果が見られた一方、狭隘道路での路上駐車や交差点内の複雑交通に対する行動変容には課題が残った。総じて、教育・イベントによる認知向上は有効であるものの、行動変容および交通環境改善には継続的な周知・制度的対策が必要である。

■社会受容性面