自治体名：山梨県富士吉田市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

【背景】世界文化遺産である富士山の麓に位置する富士吉田市では、少子高齢化や運転士不足、訪日外国人観光客の急増による地域公共交通の需要と供給の格差が拡大している。

【目的】2023年度、2024年度の実証実験結果をふまえ、運転士不足や高齢者の事故、訪日客の回遊等の課題に対応し、富士山の環境保全・脱炭素に資する交通モデルの実現を目指す。

【事業背景・目的】

【運行場所】富士みち循環ルート

（沿線には商店街や交通ターミナル、市役所、世界文化遺産構成資産等があり、市内中心街を通る路線）

【運行期間】2026年1月5日～2月28日（計55日間） 【運行車両】TIER IV Minibus2.0（BYD J6 2.0）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 収益面の検証 | ・実証実験期間中の乗車実績 ・試乗者アンケート調査による料金受容性 ・運行補助必要額の検証 |
| 技術面 | 自動運転走行における課題の把握 | ・実証実験走行データによる自動運転割合 ・乗務員ヒアリングによる走行期間中のヒヤリハット・事故発生 等状況確認 ・実証実験走行データおよび遠隔監視記録簿による手動介入 の発生箇所に関する要因確認 ・実証実験走行データによるEV車両の運行効率 ・実証実験走行データによる自動運転システムの正常稼働 検証 |
| 社会受容性面 | 再利用意向の把握 | ・試乗者アンケート調査による再利用意向確認 ・試乗者アンケート調査およびSNS発信による自動運転EVバスに関する認知度の確認 |
|  | 自動運転技術の信頼性、 及び期待値の把握 | ・試乗者アンケート調査による自動運転技術の信頼性確認 ・試乗者アンケート調査による期待値の確認 |
|  | 予約システムの利用検証 | ・予約データおよび試乗者アンケート調査による予約システム の利用検証 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

【検証結果】

■乗車実績：累計620人（内訳：国内住民474人、訪日外国人観光客146人）

■料金受容性：平均198円

■運行補助必要額：2026年度1億円、2027年度0.6億円、2028年度2.4億円、2029年度0.1億円

【分析結果】

乗車人員は累計620人であった。訪日外国人観光客が前年比139%と増加し、国内・訪日外国人観光客両軸からの需要を確認できた。

料金受容性については既存コミュニティバス料金の金額（100円）の約2倍の料金受容性を確認できた。

一方で、中長期的な事業スキームの確立のためには、高止まりするシステム関連費の負担を単独で抱えない前提で、技術汎用化・量産化による車両費低減、遠隔監視の効率化、業務内製化を通じた段階的なコスト構造を改善していくことが重要である。

■経営面

【検証結果】

■自動運転割合：90.6% 　※目標90%以上

■走行期間中のヒヤリハット・事故発生等の状況

リスクアセスメントにおいて予め想定し事前に対策を講じたが、「他の交通参加者の挙動による急制動」

「システム起因による手動介入」が今後の対応事項として浮かび上がった。

■手動介入の発生箇所に関する要因から、次の対策を今後検討する

・歩行者通行回避・・・歩行者側の交通ルール徹底の模索

・右左折時車両接近時の回避・・・対向車の停止線を下げるなど道路改良等も検討

・対向車両接近時の回避・・・走行パラメータの調整を検討

■EV車両の運行効率：1便あたりのバッテリー消費量は5%で運行に支障はないことを確認

■自動運転システムの正常稼働検証

正常稼働率98.5%（5便トラブル）・・・自動運転システムのエラーや通信環境の不具合等により手動走行

【分析結果】

社会実装に向けた課題確認および解決施策の検討を行ったが、対向車両の接近時や歩行者に対する過剰検知への対策および降雪時や積雪などの他条件下でも、継続的な検証が必要と考える。

■技術面

【検証結果】

■再利用意向：再利用意向「希望する」「どちらかというと希望する」の回答が82%と高い再利用意向を獲得。

※目標90%以上

■認知度：SNSフォロワー総数245人　※目標400人以上

目標は未達成という結果となったが、2024年度と比較すると37名の新規フォロワーを獲得した。

また、認知度向上施策として、告知チラシ（行政・金融機関、鉄道駅構内、富士急グループ各施設への設置や新聞折込、等）やルート上の看板設置による情報発信のほか、PRパブリシティの

獲得に向けたプレスリリース配信を行った。

■技術の信頼性：70% ※目標80%以上

■期待値：期待値を10段階評価で質問した結果、10段階中8以上の評価の割合が64% ※目標90%以上

■予約システムの利用：58%（357人利用）

【分析結果】

・再利用意向や信頼性についても一程度獲得できているため、自動運転EVバスの取組みについて一定の

期待を得られたことが確認できた。

・運行速度、システムエラー、緊急時対応等の懸念があり、車両性能・遠隔監視技術向上および理解と社会需要

性の継続的向上（運行継続）が必要と考えられる。

■社会受容性面