自治体名：長野県塩尻市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

【事業背景・目的】

自家用車以外の交通手段の確保、ドライバーの担い手不足といった課題を踏まえ、自動運転及びAI活用型オンデマンドバスの実証実験を実施。各実証により構築された官民・地域連携体制を活用し、自動運転サービス社会実装と「次世代交通がもたらす誰もが安心して便利に暮らせる地域社会」への変革を目指す。

市内市街地の東回り・西回りの２ルートを設定、25年9月から26年2月にかけてレベル２定常運行を実施。車両はティアフォー製Minibus 2.0（乗車定員10名）を使用し、地域人材による同車両の運行体制構築を行った。走行ルート上の小売事業者等と連携し、目的地を設定したルートにおいて収益性向上施策を実施した。

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 住民ニーズに基づいた運行ルート設計による乗車率の向上 | 移動実態と移動ニーズを踏まえたルート設定が乗車率向上につながるか測定 |
|  | 運賃以外の継続的な事業費確保策の構築 | 対外的な自動運転事業のブランド化を図り、継続的な寄付等の獲得可能性を測定 |
|  | 地域人材活用とコスト低減に向けたKADOオペレータ等による運行体制の確立 | レベル４運行オペレーション及びシステムの簡素化、管制対応者との役割分担により地域人材だけで緊急事態も含めた自動運転運行オペレーションを全て担うことができるか検証 |
| 技術面 | 運行管理・管制の安定化に向けた課題整理 | 運行管理・管制において発生したトラブルを車両・管制システム・通信などの起因別に分類し、対応策を整理 |
|  | レベル４運行に向けた交差点及びバス停合流など車両交錯地点の円滑化 | 交差点及びバス停合流など車両交錯地点における介入要因のデータ取得を実施し、原因の洗い出し並びに車両性能の向上、走行環境の改善課題を洗い出す |
|  | 遠隔型レベル４運行に向けた遠隔管制の体制検証 | 将来的な遠隔型レベル４運行に向け、現行の遠隔管制システムを運用した場合の運用シーケンスや課題を整理 |
| 社会受容性面 | 閉鎖空間環境を活用した運行レクチャーやオペレーション確認 | テストコースを活用し、運行レクチャーやテスト走行、レベル４運行オペレーションを実施する |
|  | 運行ルート上における環境整備 | 運行ルートを中心とした除排雪、街路樹の剪定や形状変更、移植や樹種変更などを含めた環境整備を行う |
|  | 事業認知拡大や自動運転事業への理解促進と合意形成 | 自動運転関連イベントの開催、SNS等を通じた理解促進策の実施、地域住民向け講座の実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

1. 目標と達成状況

住民ニーズへの適合（乗車率向上）： L2運行ルートの再利用希望調査において、「利用したい」系統の回答が92％に達し、高い受容性を確認した

運賃外の事業費確保： ガバメントクラウドファンディング（GCF）にて543万円を確保した。制度改正に合わせ募集時期を分散させたことが功を奏し、目標を達成した。

地域人材による運行体制確立： 運行主任者1名の派遣による複数役職の兼任実証を行い、地域人材による運行が可能であることを実証した。

2. 検証・分析結果

資金確保の訴求力： 寄付者数が前年度の146人から309人へ倍増した点は、事業の成果を具体化した募集記事が共感を得た結果と考えられる。今後は寄付額の変動に対応するため、基金化等による柔軟な資金運用スキームの構築が不可欠となる。

運用効率化の課題： 実証を通じ、オペレーションを既存バス運行へさらに近づける必要性が明確になった。作成したマニュアルを軸に業務工程を精査・簡素化することで、地域人材が無理なく参画できる定常運行体制への移行を目指す。

ルート最適化： 訪問ニーズの高い「西友塩尻西店」への停留所設置検討など、データに基づいた改善を継続し、さらなる利便性向上を図る。

■経営面

1. 目標と達成状況

交差点およびバス停合流の円滑化：車両交錯地点における手動介入分析を実施した。レベル4取得に向けた具体的な課題を洗い出し、走行環境の改善に向けたデータ取得を完了した。

遠隔管制の体制検証：将来的な遠隔型レベル4運行に向け、現行システムの運用シーケンスを整理した。システムが担うべき役割と改良提案をまとめ、体制構築の目途を立てることができた。

運行管理・管制の安定化：管制システムによる経路配信はトラブルなく安定稼働を確認した。一方で、車両側のMRM（最小リスク操作）が頻発しており、抜本的な対策の実装が次年度への課題となった。

2. 検証・分析結果

検証の結果、システム上の配信機能や運用シーケンスの整理は計画通り進捗し、レベル4移行への基盤が整いつつある。一方で、頻発するMRMへの対応が喫緊の課題であり、来年度以降は遠隔監視システムの機能内に具体的な対応シーケンスを実装し、トラブル発生時の迅速な復旧体制を強化する方針。これらの成果に基づき、走行環境条件（ODD）の認可取得後、スムーズにレベル4定常運行へ移行できる体制の確立を目指す。

■技術面

1. 目標と達成状況

運行オペレーションの習熟：一般公道での走行に先立ち、閉鎖空間を活用した運行レクチャーを実施した。これにより、安全面に配慮した確実な運行体制を整備した。

走行環境の整備：路線の街路樹剪定や除排雪などの環境整備を実施した。事業者からの相談2件に対し、実際には5件の整備を行うことで、乗り心地と走行安全性を高めました。

理解促進と合意形成：MaaS協議会を2回開催し、自動運転イベントや講座等の理解促進施策を2件実施した。地域住民との合意形成を図り、事業のブランド化と資金確保に向けた基盤を強化した。

2. 検証・分析結果

閉鎖空間での事前レクチャーは、事業者の不安払拭とオペレーションの精度向上に極めて有効であったと分析している。また、現場の声を反映した迅速な環境整備により、技術的な走行安定性だけでなく、事業者との信頼構築にもつながっている。イベントや協議会を通じた継続的な情報発信は、将来的な乗車機会の創出や安全な走行環境への理解醸成にも繋がっており、次年度以降も地域一体となった事業推進を行う。

■社会受容性面