自治体名：岐阜県岐阜市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

【事業背景・目的】

持続可能な公共交通ネットワークを確保するために、運転手不足や安全対策などの様々な課題に対する

一つの解決策として、公共交通への自動運転技術の導入が不可欠だと考え、令和5年度からは、全国初の中心市街地における5年間の継続運行を実施しており、技術の検証と社会受容性の向上に取り組むことでレベル４自動運転の実現を目指す。

- ・ARMAで手動運転の要因となっている障害物回避や車線変更が可能なRobobusを導入し、

- 中心部ルートにおいて、レベル4自動運転の実現を目指す

- ・ARMA 2台での通年運行の継続に加え、Robobus1台を運行することで、

- 「自動運転バスがいつも走っているまち」の実現に向けた取り組みを推進

- ・技術及び社会受容性の検証だけでなく、移動以外の効果等についても定量的・定性的に分析

- ・全国への事業の横展開を促進するため、無償で視察等を受け入れ

【当該事業における運行概要】

▶ 運行期間　　 　：  令和8年1月24日～令和8年2月27日

（関係者試乗：令和8年1月17日～1月23日）

▶ 運行時間帯　  ：　10時～16時

▶ 運行便数　　　 ：  毎日6便

▶ 運行状況（令和8年1月17日～令和8年2月27日実績）

・累計運行便数　　　　　：　　 224便 （関係者試乗：　29便、一般運行：　195便）

・累計利用者数　　　　　：　2,299人 （関係者試乗：166人、一般運行：2,133人）

・１便当たりの乗車人数 ：　 　10.9人

（一般運行）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 事業性に係る検証 | ・乗車人員を集計し、将来的な運賃収受に向けた検証を実施 ・移動以外に係る効果等を定量的、定性的に測定 |
| 技術面 | 自動運転割合に係る検証 | 自動・手動運転の走行距離の割合を、運行管理システムDispatcherより集計し、検証を実施 |
| 社会受容性面 | 自動運転技術の信頼性 に係る検証 | アンケート調査により集計し、検証を実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

▶ 乗車属性等

・一般運行においては、1便当たり平均10.9人が乗車 （目標値：平均9.0人以上）

・R5.11の継続運行開始から、累計利用者数は10万人に迫る

・乗客のうち約2割県外からの来街者となるなど、まちづくり、観光・経済の活性化に寄与

・市外から訪れる議員視察団による視察においては、6割が市内に宿泊

▶ 移動以外に係る効果

①定量評価（自動運転バス運行による経済波及効果）

・来街者増加に伴う宿泊施設利用者の増加などから、経済効果を算出

・現時点における推計では、当初のものを上回る年間約2億3千万円の経済効果を見込む

②定性評価（モビリティマネジメント実施による行動変容の契機創出）

・R7年度中に15校、1,124人を対象に自動運転バスを活用した学校モビリティマネジメントを実施

・受講した児童に加え、保護者からも「普段の車の利用について考えるきっかけとなった」と回答が

９割を超えるなど、行動変容の契機を創出

■経営面

▶ 自動運転割合

・距離ベースで99％ （目標値：89％以上）　（回送、駐機場所への移動等を除く）

▶ 主な手動介入発生要因

① 特定状況下での障害物回避

交差点付近での黄線内やバス停付近等における違法駐車を自動回避できず停車し、手動介入

② 特定交差点での信号認識

交差点での信号待ち停車中、信号が青に変わっても稀に信号を認識できず発車しないことに伴う

手動介入

▶ 対応する解決策

・手動介入要因に対応したプログラム改修を実施し、100％自動走行を目指す

■技術面

▶ 自動運転技術の信頼性

・乗車後の乗客に対するアンケート調査の結果、88％が信頼できると回答（目標値：73％以上）

▶ その他

・「導入に対する賛否」、「無人運行に対する賛否」、「無人運行の際の利用意向」など、

過年度と比較し、大きく向上

▶ 路上駐停車台数調査

・各種取り組みの結果、運行時（R5.11）と比較し、路上駐車台数が約21％減少

■社会受容性面