自治体名：岐阜県恵那市

自治体名：岐阜県恵那市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

東濃5市および下呂市（以下、「本団体」）では、人口減少及び高齢化を受け移動手段の確保、運転士不足の解消、事業収支改善が求められる一方、リニア中央新幹線開通に伴う二次交通の実現が課題となっている。これを踏まえ、以下を目的に事業を行う。

- 既存地域交通を維持・確保しつつ、リニア開業を見据えた地域交通網の更なる拡充と持続可能なエコシステム構築を実現する。​

- 既存の公共交通サービスにおける運転手不足や高齢化などの地域交通課題を解決し、高齢者を中心とした住民の移動手段を確保する。

東濃5市および下呂市（以下、「本団体」）では、人口減少及び高齢化を受け移動手段の確保、運転士不足の解消、事業収支改善が求められる一方、リニア中央新幹線開通に伴う二次交通の実現が課題となっている。これを踏まえ、以下を目的に事業を行う。

- 既存地域交通を維持・確保しつつ、リニア開業を見据えた地域交通網の更なる拡充と持続可能なエコシステム構築を実現する。​

- 既存の公共交通サービスにおける運転手不足や高齢化などの地域交通課題を解決し、高齢者を中心とした住民の移動手段を確保する。

【事業背景・目的】

広域連携による効率的な自動運転社会実装を目指し、各市における実証運行を実施。

- 土岐市　2025/9/28～10/11、Navya社　EVO

- 恵那市　2025/10/24～11/9、Navya社　EVO

- 多治見市　2025/11/19～12/7、Navya社　EVO

- 中津川市　2025/11/24～11/26・2026/1/13～1/16、Navya社　EVO

- 下呂市　2025/10/18～11/1、ティアフォー社　Minibus

- 瑞浪市　2025/11/12～11/26、ティアフォー社　Minibus

広域連携による効率的な自動運転社会実装を目指し、各市における実証運行を実施。

- 土岐市　2025/9/28～10/11、Navya社　EVO

- 恵那市　2025/10/24～11/9、Navya社　EVO

- 多治見市　2025/11/19～12/7、Navya社　EVO

- 中津川市　2025/11/24～11/26・2026/1/13～1/16、Navya社　EVO

- 下呂市　2025/10/18～11/1、ティアフォー社　Minibus

- 瑞浪市　2025/11/12～11/26、ティアフォー社　Minibus

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | ①自動運転サービス利用者の再利用意向 | アンケートによる測定（乗客向け） |
|  | ②移動以外の効果の検証 | クロスセクター効果の算出 |
|  | ③広域連携での費用削減効果の調査・評価 | 複数市運行によるコスト削減可能なタスクの洗い出し 単独実施との差分分析 |
| 技術面 | ①手動操作発生回数、発生場所、走行距離および発生要因 | オペレータおよび遠隔監視員による運行記録 |
|  | ②ヒヤリハット発生回数および発生状況 | オペレータおよび遠隔監視員による運行記録 |
|  | ③試乗者による自動運転走行の安全性評価 | アンケートによる測定（乗客向け） |
|  | ④バッテリー消費量の把握 | 遠隔監視員による運行記録 |
| 社会受容性面 | ①自動運転バスの再利用度調査 | アンケートによる測定（乗客向け） |
|  | ②自動運転バスの利用運賃調査 | アンケートによる測定（乗客向け） |
|  | ③ルート周辺の企業、商業施設、観光施設へのアンケート調査 | アンケートによる測定（ルート周辺の企業、商業施設、観光施設） |

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | ①自動運転サービス利用者の再利用意向 | アンケートによる測定（乗客向け） |
|  | ②移動以外の効果の検証 | クロスセクター効果の算出 |
|  | ③広域連携での費用削減効果の調査・評価 | 複数市運行によるコスト削減可能なタスクの洗い出し 単独実施との差分分析 |
| 技術面 | ①手動操作発生回数、発生場所、走行距離および発生要因 | オペレータおよび遠隔監視員による運行記録 |
|  | ②ヒヤリハット発生回数および発生状況 | オペレータおよび遠隔監視員による運行記録 |
|  | ③試乗者による自動運転走行の安全性評価 | アンケートによる測定（乗客向け） |
|  | ④バッテリー消費量の把握 | 遠隔監視員による運行記録 |
| 社会受容性面 | ①自動運転バスの再利用度調査 | アンケートによる測定（乗客向け） |
|  | ②自動運転バスの利用運賃調査 | アンケートによる測定（乗客向け） |
|  | ③ルート周辺の企業、商業施設、観光施設へのアンケート調査 | アンケートによる測定（ルート周辺の企業、商業施設、観光施設） |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

- 再利用意向89%（目標60%以上を達成）：アンケート回答者の約9割が再利用意向を示しており、継続的な利用が見込まれることから、運賃収入を得られる可能性は高いと考えられる。自動運転バスのプロモーション活動期間の拡大、周知内容・方法の検討に取り組む。

- 各市でのクロスセクター効果を検証。各市プラス効果、マイナス効果の結果を検証。今後は、更なる改善に向け、プロモーション活動による運賃収入確保に向けた認知度向上、企業からの協賛金や広告収入獲得に向けた検討に取り組む。

- 削減額38百万円(目標14-27百万円削減を達成）：自動運転、遠隔監視、その他の項目により単独実施に比べ約38百万円・15%の費用削減を実施。最も効果的であったのは、「遠隔監視室の集約による遠隔監視システム・遠隔監視員等の費用低減」である。環境整備など費用削減に留まらず、同一遠隔監視員による複数ルート監視による生産性・作業品質向上に繋がった。今後は、遠隔監視拠点の一元化、および運行主体・現地駆け付け員との連携体制確立に加え、遠隔監視拠点におけるN:M運用（N人で複数車両M台を遠隔監視）によるさらなる費用低減を目指す。また、車両所有フェーズにおいては、車両メンテナンスや予備車両の共同体制、駆け付け体制の効率化など、設備・体制の最適配置の検討に取り組む。

- 再利用意向89%（目標60%以上を達成）：アンケート回答者の約9割が再利用意向を示しており、継続的な利用が見込まれることから、運賃収入を得られる可能性は高いと考えられる。自動運転バスのプロモーション活動期間の拡大、周知内容・方法の検討に取り組む。

- 各市でのクロスセクター効果を検証。各市プラス効果、マイナス効果の結果を検証。今後は、更なる改善に向け、プロモーション活動による運賃収入確保に向けた認知度向上、企業からの協賛金や広告収入獲得に向けた検討に取り組む。

- 削減額38百万円(目標14-27百万円削減を達成）：自動運転、遠隔監視、その他の項目により単独実施に比べ約38百万円・15%の費用削減を実施。最も効果的であったのは、「遠隔監視室の集約による遠隔監視システム・遠隔監視員等の費用低減」である。環境整備など費用削減に留まらず、同一遠隔監視員による複数ルート監視による生産性・作業品質向上に繋がった。今後は、遠隔監視拠点の一元化、および運行主体・現地駆け付け員との連携体制確立に加え、遠隔監視拠点におけるN:M運用（N人で複数車両M台を遠隔監視）によるさらなる費用低減を目指す。また、車両所有フェーズにおいては、車両メンテナンスや予備車両の共同体制、駆け付け体制の効率化など、設備・体制の最適配置の検討に取り組む。

■経営面

- 自動運転割合　本団体平均93.5％（目標80%以上を達成）：手動介入の主たる要因が路上駐車であったが、走行環境に合わせた障害物検知機能の微調整により手動介入を低減する対策を実施したことがこの結果の一因と捉える。路上駐車については、恒常的に生起する箇所の特定はでき、今後の対策に繋げる。また、車両トラブルによる手動介入については、原因の特定と改善策の実施を進めており、引き続き技術改善に取り組む。

- ヒヤリハット 2件（土岐・中津川各1件。目標である各市1件以下を達成）：土岐市は交通量の多かった県道で発生。追い越しによるはみ出し禁止区間であったが無理な追い越しがヒヤリハットに繋がっており、交通参加者の法令順守の啓発を行うとともに走行ルートの再検討が必要と考える。中津川市はモーター温度センサー異常に伴う走行停止。車両提供会社と連携して原因究明および技術面での改善を実施する。

- 利用者による安全性評価　本団体平均77.9％（目標80％以上を未達成）：手動介入の要因と連動して、対向車や歩行者、追い越し車両の接近時に危険を感じており、また、システムトラブル時の緊急停止も同様に乗客の不安に繋がっている。手動介入の要因排除が同時に不安感の解消に繋がると考える。

- バッテリー消費量　夏季冷房・冬季暖房を使用した走行において充電残量に問題なし（目標充電なしで1日運行を達成）：本団体では冷房と暖房を使用する条件下での運行を経験したが、いずれも夜間充電のみで終日運行が可能であった。

- 周辺環境整備の必要性　今年度走行ルートにおける次年度に向けた課題を抽出完了：詳細は以下の通り。

・恵那市：走行空間、信号協調整備

・多治見市：通信環境整備

・土岐市：県道における交通円滑性への影響（速度）

・瑞浪市：-

・中津川市：延伸ルートにおける路車協調整備

・下呂市：温泉街中心地における走行空間整備

- 自動運転割合　本団体平均93.5％（目標80%以上を達成）：手動介入の主たる要因が路上駐車であったが、走行環境に合わせた障害物検知機能の微調整により手動介入を低減する対策を実施したことがこの結果の一因と捉える。路上駐車については、恒常的に生起する箇所の特定はでき、今後の対策に繋げる。また、車両トラブルによる手動介入については、原因の特定と改善策の実施を進めており、引き続き技術改善に取り組む。

- ヒヤリハット 2件（土岐・中津川各1件。目標である各市1件以下を達成）：土岐市は交通量の多かった県道で発生。追い越しによるはみ出し禁止区間であったが無理な追い越しがヒヤリハットに繋がっており、交通参加者の法令順守の啓発を行うとともに走行ルートの再検討が必要と考える。中津川市はモーター温度センサー異常に伴う走行停止。車両提供会社と連携して原因究明および技術面での改善を実施する。

- 利用者による安全性評価　本団体平均77.9％（目標80％以上を未達成）：手動介入の要因と連動して、対向車や歩行者、追い越し車両の接近時に危険を感じており、また、システムトラブル時の緊急停止も同様に乗客の不安に繋がっている。手動介入の要因排除が同時に不安感の解消に繋がると考える。

- バッテリー消費量　夏季冷房・冬季暖房を使用した走行において充電残量に問題なし（目標充電なしで1日運行を達成）：本団体では冷房と暖房を使用する条件下での運行を経験したが、いずれも夜間充電のみで終日運行が可能であった。

- 周辺環境整備の必要性　今年度走行ルートにおける次年度に向けた課題を抽出完了：詳細は以下の通り。

・恵那市：走行空間、信号協調整備

・多治見市：通信環境整備

・土岐市：県道における交通円滑性への影響（速度）

・瑞浪市：-

・中津川市：延伸ルートにおける路車協調整備

・下呂市：温泉街中心地における走行空間整備

■技術面

- 再利用意向89%（目標60%以上を達成）：アンケート回答者の約9割が再利用意向を示しており、継続的な利用が見込まれることから、運賃収入を得られる可能性は高いと考えられる。自動運転バスのプロモーション活動期間の拡大、周知内容・方法の検討に取り組む。

- 利用運賃調査への回答率100%(目標90％以上を達成）：運賃については、1回200円以内であれば支払えるとの回答が8割以上を占めており、路線バスと同等水準の運賃回収は可能と見込まれる。運賃収入以外の収益源についても引き続き検討が必要である。

- 各地域の交通事業者（8社）を対象にしたヒアリング調査（令和7年12月～令和8年1月実施）を行い、意見をとりまとめた。交通事業者として関与する可能性について、交通事業者は自治体の取り組みに協力的だが、本格参入は安全責任や法制度、人員確保などの課題から慎重。実証段階での関与が中心で、費用補助や人材育成、インフラ整備などの支援を求めている。また自動運転サービスへの評価は交通事業者の効果として、効率的な運行によるコスト削減や、運転手の負担軽減、人手不足の解消によるサービスの維持確保に期待している。また、利用者および地域への効果として、観光・送迎用途の利用やリニア中央新幹線の二次交通での活用のほか、地域公共交通の維持向上に期待している。

- 再利用意向89%（目標60%以上を達成）：アンケート回答者の約9割が再利用意向を示しており、継続的な利用が見込まれることから、運賃収入を得られる可能性は高いと考えられる。自動運転バスのプロモーション活動期間の拡大、周知内容・方法の検討に取り組む。

- 利用運賃調査への回答率100%(目標90％以上を達成）：運賃については、1回200円以内であれば支払えるとの回答が8割以上を占めており、路線バスと同等水準の運賃回収は可能と見込まれる。運賃収入以外の収益源についても引き続き検討が必要である。

- 各地域の交通事業者（8社）を対象にしたヒアリング調査（令和7年12月～令和8年1月実施）を行い、意見をとりまとめた。交通事業者として関与する可能性について、交通事業者は自治体の取り組みに協力的だが、本格参入は安全責任や法制度、人員確保などの課題から慎重。実証段階での関与が中心で、費用補助や人材育成、インフラ整備などの支援を求めている。また自動運転サービスへの評価は交通事業者の効果として、効率的な運行によるコスト削減や、運転手の負担軽減、人手不足の解消によるサービスの維持確保に期待している。また、利用者および地域への効果として、観光・送迎用途の利用やリニア中央新幹線の二次交通での活用のほか、地域公共交通の維持向上に期待している。

■社会受容性面