自治体名:静岡県静岡市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

【事業背景・目的】

静岡市は政令指定都市で最も人口が少なく若年層の流入や公共交通の担い手不足が深刻な状況にある。特に清水港周辺では、道路渋滞や観光客増加への対応、新たな交通手段導入が求められている。そこで、清水港の魅力を高める周遊交通として自動運転サービスを導入することを目指し、実証実験を実施した。

清水港の港湾施設内～一般公道の約1.4kmの区間において、2025年11月10日～27日の間、ヤマハ製ゴルフカートを2台使用し、自動運転レベル2による走行実証をした。昨年度からルートを延長、台数を1台から2台に増便し、周辺イベントやクルーズ寄港日と同一期間に実証をすることで社会受容性の醸成を図った。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル4運行時の事業性に係る検証 | 実証実験を通じたレベル4運行時の業務／必要人員の整理など |
|  | 既存の交通サービスや異業種との連携や共存 | 提案書「移動以外の効果」・「利用機会の創出に向けた取組」記載の取組 |
| 技術面 | レベル4許認可取得・サービス実装を見据えた公道ルートの走行難易度検証 | 公道部分における走行難易度の検証 ⇒自動運転時の走行距離から手動介入距離を算出し計算 |
|  |  | 公道部分における走行難易度の検証（手動介入が多い箇所の洗い出し・対策検討） ⇒介入記録データから要因を分析 |
|  |  | アンケート調査を通じた乗り心地や安全性に対する評価の確認 |
|  | 導入地域におけるサービスに適合した車両性能・機能の確認 | 実証走行を通じた当該エリア特有の課題の洗い出しなど |
| 社会受容性面 | 通年運行に向けた詳細なニーズの把握 | アンケート調査を通じた実装への期待値・再利用意向の確認、ルートや降車地点だけでなく、サービス設計に必要な要素の詳細なニーズ整理（予約有無や運行形態など） |
|  | 受容性の醸成（地域住民や関係機関に対して自動運転技術に対する正しい理解の促進） | 提案書「認知拡大・理解促進」記載の取組 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

- レベル4運行時の事業性に係る検証

・乗車人数は一般試乗者を対象とした6日間において、373名に乗車頂いた。（一日あたりの平均試乗率は約78％）

・今回の実証ルートにおける支払い意欲について、最も多い回答数として『100円以下』を望む回答者が115名（42%）であった。

・費用面に関して、今年度はヤマハ社製ゴルフカートをベースとした自動運転車両を購入することとなり、昨年度利用した車両より比較的安価なものとなった。

・今年度の労務費は21,668,440円（税込）の見込みである。今年度は車両内・車外含めて1日12名での走行としたが、サービス実装時には採算確保のために大幅に削減することが求められる。

事業性の検証および経費など必要人員の整理含め、引き続き検討をしていく。

- 既存の交通サービスや異業種との連携や共存

①	周辺施設の利用者増加・売上向上

⇒新たに211名の来店につながり、84,400円の売上向上に寄与

②	クルーズ船利用者の移動の円滑化・満足度向上

⇒クルーズ利用者の乗車した方の内、アンケート回答者全員が自動運転車両に乗って港を観光したいと回答

③	街の魅力度の向上

⇒自動運転車が「まちの魅力」を向上させると考える方が『大いに向上すると思う』の121名（39％）と『向上すると思う』の117名（37.7％）、『少し向上すると思う』の58名（18.7％）の計296名（95.4％）という結果になり、まちの魅力向上に対してポジティブな意見が昨年度よりも６.4％上昇している。

■経営面

- レベル4許認可取得・サービス実装を見据えた公道ルートの走行難易度検証

・自動運転割合は、7人乗り車両で81.7%、4人乗り: 86.3%という結果を得た。目標値を80％にしていた為、
達成することが出来た。

・走行ルートの内、最も手動介入が多い場所は【遊覧船乗り場付近】であり、前方車両や障害物に対する
危機回避が最も多い要因となる。

・アンケート調査を通じた乗り心地や安全性に対する評価は、『（スムーズで）良かった』と227名（73.2％）の方に回答いただいた。『どちらともいえない』の回答者は77名（24.8％）で、『悪かった』の回答者が6名（1.9％）という結果となり、多くの方に自動運転に対し、良い印象を与える機会となったと思われる。

- 導入地域におけるサービスに適合した車両性能・機能の確認

・今回使用した車両は、搭載されているLiDARセンサーに合わせた学習データが十分ではないため、走行中の誤検知が顕著に出る場合があった。自動運転の基本である認識、検知、予測性能が向上することで全体的な走行レベルが向上し、難しい環境になった場合でもある程度自動運転割合も改善することが見込まれる。まずは学習データの構築、適切なパラメーターのチューニングをしっかりと行い、課題の潰しこみを進めていく必要があると分かった。

・現状のルートを走行するに当たっては、周囲の状況を見て、システムが自動で回避判断をしないと走行継続が困難である。

■技術面

- 通年運行に向けた詳細なニーズの把握

・再度の利用意向を問うアンケートにおいて、『①利用したい』が195名（62.9%）、『②どちらかというと利用したい』が92名（29.7%）と大半の体験者にとって好評だった。一方、『③どちらかというと利用したくない』が20名（6.5%）、『④利用したくない』が3名（約1%）となり、ネガティブな回答はかなり少数となった。

・今回の走行ルート上で希望する乗降場所として、一番多い回答数は236名（76.1％）回答の『エスパルスドリームプラザ』であった。

・清水港周辺地区内での自動運転導入ルートとして、一番多い回答数は166名（53.5％）回答の『エスパルスドリームプラザ～JR清水駅』であった。利用者の属性ごとに異なる傾向があることも踏まえ、走行日に応じたルート変動が必要であると考えられる。

- 受容性の醸成（地域住民や関係機関に対して自動運転技術に対する正しい理解の促進）

・周辺交通との連携においては、近隣商業施設のシャトルバスとの乗り継ぎを考慮したダイヤ設定にした。運行頻度を高く設定することを優先したため、円滑につなぐ部分は改良の余地が残った。

・周辺イベントとの連携においては、10月11日（土）～12月14日（日）和食展、11月22日（土）建設祭りの同じ時期に走行を実施。また、まちづくりをテーマとしてパネル展示・ワークショップ及びデジタルスタンプラリーを開催した。イベント参加者への自動運転車両の認知と体験機会を創出できた。

■社会受容性面