自治体名：愛知県豊橋市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

路線バス利用の減少や運転士不足、運行コスト増により公共交通の維持が困難となる中、抜本的な改善策として自動運転技術を導入し、収支改善とサービス水準の確保を目指す。人口減少社会に対応した持続可能な交通ネットワークを形成し、外出機会の創出と自家用車依存の軽減を図る。

【事業背景・目的】

・運行ルート：豊鉄バスレイクタウン線と同一ルート（往復：約10km）

・運行期間：1月20日（火）〜2月21日（土）（運休日：1月21日（水）、2月11日（水）、2月18日（水））

・運行車両：J6 2.0(BYD社製)、台数：1台

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗車人数 | 車内スタッフによるカウント |
|  | 乗客料金の意向 | 乗客向けアンケートを実施 設問：１回の利用について、運賃はいくらまで支払うことができるか |
| 技術面 | 自動運転比率 | 自動運転システムで算出 |
|  | カメラを用いた信号認識成功率 | 車内スタッフが成功率をカウント |
|  | 自動での停車車両回避成功率 ※特定区間 | 路駐回避を検証する区間を設定し、車内スタッフが成功率をカウント |
| 社会受容性面 | 再利用意向 | 乗客へのアンケート 設問：本日の自動運転バスを再度利用したいか |
|  | 適切なキャッシュレス決済の在り方調査 | 乗客へのアンケート 設問：キャッシュレス決済を導入する場合、どのような手段が望ましいか |
|  | 安全性に関する受容性調査 | 乗客へのアンケート 設問：普通の車両と比較して、乗車中に危険を感じる場面はあったか など |
|  |  | 非乗車向けアンケート ※自動運転車両の近くを歩いた人・運転した人へ 設問：普通の車両と比較して危険や不安を感じたか など |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

＜結果＞

乗車人数：延べ1,017人（目標値：1,184人）、平均回答運賃：205.1円（目標値：200円）

＜検証・分析結果＞
【乗車人数】

・通勤・通学時間帯の運行を行うことで乗車数の増加が見込める。

・継続して路線バスを利用いただくための利用促進施策やコンテンツの検討

【運賃収入】

・次年度以降における運賃収入確保の検討

・利用料金の単価向上策や運行コスト削減等の費用圧縮策の検討

・協賛金や広告費等の収入確保策の検討

■経営面

＜結果＞

・自動運転率(目標：97%以上) ：80.8%

・カメラを用いた信号認識成功率（目標：95%以上）：99％

・自動での停車車両回避成功率※特定区間（目標：90%以上）：100%

＜検証・分析結果＞

■主な課題・改善策（技術面）

・路肩駐車回避の適用範囲の拡大

・坂道における停止時のブレーキ精度の向上

・横断歩道通過時の交通参加者の挙動予測技術及び制御判断の向上

・信号の変わり目や他車両接近時における制御判断の向上

・AIカメラ等による障害物検知の精度向上

・右折時・車線変更時の対向車・後方車等の挙動予測技術の向上

■主な課題・改善策（環境整備面）

・道路工事状況の事前把握

・バックを伴う切り返しが必要となる大清水駅前道路の幅員拡張

・路上駐車車両（特にバス停付近）の削減や停止線手前での停止などの住民への協力の呼びかけ

■技術面

＜結果＞

・乗車者アンケート（回収数:445）にて「再利用を希望」と回答：83.4％（目標値：70%以上）

・乗車者アンケート（回収数: 445）にてキャッシュレス決済に前向きな回答：89.2％（目標値：80%以上）

・乗車者アンケート（回収数: 445）にて「不安を感じなかった」と回答：86.1％（目標値：85%以上）

・非乗車者アンケートにて「不安を感じなかった」と回答：歩行者・自転車：78.9%（回収数:42）、運転者：70.9％（回収数:62）

＜検証・分析結果＞

・車両特性に合わせた運転啓発（追い越し・割り込みの注意喚起）を地域ドライバーへ発信

└ 交差点右左折時が不安の主因となっており、更なる制御挙動の向上が課題

・運行時の安全挙動（停止・減速）の意図を車内案内で周知し、安心感を向上

└ 初体験の利用者は自動制御の挙動を“意図した動作”と認識しづらく、不安につながるケースがあった

■社会受容性面