自治体名：愛知県豊川市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

バス減便リスクが高まる中、自動運転で運転手不足を補い、豊川駅〜イオンモール豊川の重要路線を維持すると共に、豊川稲荷の御開帳に向け観光需要に対応し、にぎわい創出と多様な移動手段の確保を図る。

【事業背景・目的】

・運行ルート：豊川駅からイオンモール豊川を結ぶ路線バスルート（往復：約10.4km）

・運行期間：12月12日〜12月27日、運行車両：J6 2.0(BYD社制)、台数：1台

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 一般試乗期間中の乗車人数（延べ人数） | 車内でスタッフがカウント |
|  | 乗客料金に対する意向 | 乗車者向けアンケートを実施 |
| 技術面 | 自動走行率 | 走行データの分析 |
|  | 特定区間における 路肩駐車の回避率 | 走行データの分析 |
|  | 横断歩道上の歩行者の検知率 | 走行データの分析 |
| 社会受容性面 | 乗車者の安全性に関する受容度調査 | 乗車者向けアンケートを実施 |
|  | 非乗車者の安全性に関する受容度調査 | 非乗車者向けアンケートを実施 |
|  | 再利用意向 | 乗車者向けアンケートを実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

＜結果＞

平均回答運賃：188円（目標値：300円）、乗車人数：延べ1,326人（目標値：1,264人）

＜評価・考察＞

・乗車人数は目標値に対し、約1.05倍といった結果が得られた。

・以下周知策の実施が主な要因と推測。

‐東三河ＭａａＳ「いこまい」との連携

‐イオンモール豊川と連携した周知（アプリでの広告配信、施設内での予約サポート）

‐豊川市主催のイベント（地域交通フェスタ）における自動運転車両の紹介

‐施設や既存路線バスへのチラシ・ポスターの配布・掲示

‐ご当地キャラクター「いなりん」を模した車両ラッピング

‐とよかわ広報大使「渡辺いっけい氏」による車内アナウンス etc.

＜検証・分析結果＞
【乗車人数】

・住民から好評のあった市主催のイベントやラッピングの継続、また継続して路線バスを利用いただくための利用促進施策やコンテンツの検討

【運賃収入】

・次年度以降における運賃収入の確保の検討

・利用料金の単価向上策や運行コスト削減等の費用圧縮策の検討

・協賛金・広告費等のその他収入の確保策の検討

■経営面

＜結果＞

・自動運転率(目標：95%以上) ※全区間L4認可取得想定区間

└往路（イオンモール豊川⇒豊川駅）：81.21%、復路（豊川駅⇒イオンモール豊川）：80.52%

・横断歩道上の歩行者の検知率（目標：95%以上）：98.9%

＜検証・分析結果＞

■主な課題・改善策（技術面）

・準備走行時接触事故のあった精算機出入口付近の安全な通過

・右折時・車線変更時の対向車・後方車等の挙動予測技術の向上

・横断歩道通過時の交通参加者の挙動予測技術及び制御判断の向上

・信号の変わり目や他車両接近時における制御判断の向上

・AIカメラ等による障害物検知の精度向上

■主な課題・改善策（環境整備面）

・道路工事状況の事前把握

・植栽の伐採

・路上駐車車両（特にバス停付近）の削減や停止線手前での停止などの住民への協力の呼びかけ

■技術面

＜結果＞

・乗車者アンケート（回収数:291）にて「不安を感じなかった」と回答：88％（目標値：85%以上）

・非乗車者アンケート（回収数:25）にて「不安を感じない」と回答：92％（目標値：85%以上）

・乗車者アンケート（回収数:291）にて「希望する」と回答：88％（目標値：85%以上）

＜検証・分析結果＞

・今年度実施した周知施策の継続

・モビリティハブとなり得る豊川駅やイオンモール豊川等における乗車案内

・待合環境、「東三河MaaSいこまい」と連携したWeb予約・デジタルチケットなどの取組を強化

・混雑緩和及び利用促進を目的に御開帳など観光需要の高い期間に臨時便・パーク＆ライド導線を設定

・「いなりん」のラッピングや車内アナウンス活用（広報大使のアナウンス）等集客効果があった施策の拡張（例：車内AIキャラクターのガイド化等）の実施

■社会受容性面