自治体名：愛知県豊田市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

【事業背景・目的】

・ ダイヤ、運転者不足の対応、交通事業者の経営改善に取組み、持続可能な移動サービス実現を目指す

・レベル4実装に向けた自動運転サービス基盤の構築と位置づけ、将来の安定稼働を見据えたサービス検証、事業性検証、社会受容性醸成を実施

|  | 定時定路線 | デマンド路線 |
| --- | --- | --- |
| 運行エリア | 土橋駅～三河豊田駅 | 駅南エリア |
| 運行距離 | 片道2㎞ | 全長6㎞ |
| 運行期間 | 1/26（月）～2/27（金）の平日 ＊1/26～30は関係者試乗 | 2/2（月）～2/27（金）の平日 |
| 運行時間 | 9:30～16:00 | 9:00～16:00 |
| 運行車両 | シエナ（レベル2） | シエナ（レベル2）、e-Palette（手動追従） |
| 乗車方法 | 路線バスのバス停から乗車（非予約制） | アプリまたは電話による事前予約 |

【事業内容】

【検証項目・検証方法】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 基幹バス利用者数の向上 | 利用者アンケートの分析 |
|  | コスト回収が可能な路線設定 | 利用者アンケート及び 利用実績データ（出発地、到着地）による検証 |
|  | 有償化時の適切な価格設定 | 利用者及び近隣住民アンケートの分析 |
| 技術面 | 走行検証 | 自動運転率、手動介入回数の検証 |
|  | 歩車不分離における安全性検証 | リスクアセスの実施（リスク点数化） |
| 社会受容性面 | 利用者数の向上 | 各種媒体（HP、リーフレット、ポスター、車両ラッピング）による広報訴求 |
|  | 協賛金収入の確保 | 事業者向けアンケートの分析 |
|  | 自動運転に対する抵抗感の払拭 | 利用者及び沿線住民アンケートの分析 |

【検証・分析結果】

◇基幹バス利用者数の向上

【達成】

・昨年同時期・同路線の利用者数より増加し、且つ、上昇率も0.2ポイントアップ

・乗車目的として、通勤・通学、買い物等、日常使いとしての利用が38％。このうち66％は普段バス以外の

交通手段を利用しており、当実証において交通手段転換の傾向が見られた

◇コスト回収が可能な路線設定

【達成】

・利用ルートとしては「土橋駅－三河豊田駅」が突出して多く、最もコスト回収の可能性のある路線

・デマンド路線においては上記ルートに加え、「メグリア」の乗降が多く見られ、今後他地区のルート設計、

乗降場所設置においては、商業施設等の巻き込みが有効

◇有償時の適切な価格設定

【達成】

・定時定路線は200円（既存バス程度）、デマンド路線は400円程度

■経営面

◇走行検証

【達成】

・走行データから手動介入回数の検証、手動介入要件の検証、

走行検証、自動運転率の検証を実施

⇒　L４想定区間で自動運転率約94.9％での運行を実現

手動介入の要因とその分析を実施

◇歩車不分離における安全性検証

【達成】

・走行ルートのリスク洗い出し、対策を実施

⇒　一部の歩車不分離のエリアにおいては、自動運転車両の設定速度を下げて安全性を確保

■技術面

■社会受容性面

デマンド路線

定時定路線

安心感の向上（定時定路線）

◇利用者数の向上

【達成】

定時定路線 683名（目標比105％）

デマンド路線 338名（目標比313％）

◇協賛金収入の確保

【達成】

協賛金への協力可能性企業　28社（25％）獲得

◇自動運転に対する抵抗感の払拭

【達成】

・自動運転への安心感向上：

定時定路線：83.5％　デマンド路線：73.8％

・L４の利用意向：

定時定路線：94.8％　デマンド路線：97.7％

・地域での自動運転走行：大きな問題ない85.9％