自治体名：愛知県小牧市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

こまき巡回バス「こまくる」の将来的なサービス水準を維持するため、自動運転の社会実装に向けて国において検討されている①ビジネスモデル、②技術、③制度・ルールがそれぞれ確立された段階で、速やかに「こまくる」への自動運転の本格導入ができるよう、本格導入に必要な諸条件の洗い出しを行う。

【事業背景・目的】

・運行ルート：桃花台ニュータウン内（桃花台地区循環（「こまくる」Ｔ１篠岡光ヶ丘線））

・運行期間　：1月22日〜2月6日のうち14日間

・運行車両：Minibus (ティアフォー社)、台数：1台

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 一般試乗期間中の乗車人数（延べ人数） | 車内でスタッフがカウント |
|  | 運賃に対する意向 | 乗車アンケートを実施 |
| 技術面 | 横断歩道上やその周辺での歩行者に対する、検知・自動で停止できる精度 | 運行区間上にある横断歩道およびその周辺において、歩行者がいることを正しく検知し、介入なしで横断歩道を安全に通過できた割合を介入記録、走行データなどを用いて抽出する。 |
|  | 交差点での右折時に対向車に対する検知・自動で停止できる精度 | 運行区間上にある右折箇所において、対向車を検知し、介入なしで安全に右折できた割合を介入記録、走行データなどを用いて、抽出する。 |
|  | 運行総距離のうち、自動走行した距離について（自動走行率） | 運行区間において、自動運転で走行した距離と手動走行をした距離を走行データより抽出する。 |
| 社会受容性面 | 乗車者の自動運転への受容度 | 乗車アンケートを実施 |
|  | 非乗車者の自動運転への受容度 | 非乗車アンケートを実施 |
|  | 運賃に対する意向 | 乗車アンケートを実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

経営面において、一般試乗期間中の乗車人数の目標を725人に設定したが、乗車人数は延べ453人と目標には未達となった。

乗車アンケートの結果、約96％の方が「自動運転の体験」を目的に乗車していた。地域住民への地区回覧や沿線の児童・生徒を対象とした自動運転授業等の周知施策の実施による一定の効果はあったものの、本地域での実証調査が２年目であることから初年度のような新規性が薄れたことや、１便あたりの運行時間が60分と長時間であることから、試乗を目的とした乗車数が減少したと考える。さらに、本番走行中「こまくる」は通常運行していたたため、日常利用が見込めなかったことにより、未達となったと考える。

また、運賃に関する検証では、乗車アンケートにおいて目標を300円に設定したが、209.5円と目標には未達となった。

実証ルートは「こまくる」への導入を見据えたルートであることから、約69％の方が現行運賃である200円を選択したと考える。将来的には、運賃収入のみでの事業継続は困難となることが想定されることから、経費の大幅な削減が見込まれる自動運転システムや遠隔監視システムの開発・ランニングコストの低減が求められる。

■経営面

技術面の主要な検証項目については、以下の通り全項目で目標値を達成する結果となった。

横断歩道における精度は成功率99％（目標95％以上）、右折時の成功率は90％（目標値90％）、ルート全体の自動走行率は97％（目標95％以上）と、安定した運行を確認できた。運行ルートは歩車分離がされており、飛び出しリスクの低さと、カーブによる低速走行が寄与したと考えられる。また運転手に対して運行ルート上でＯＪＴ教育を行ったことにより、手動介入の要否を適切に判断できるようになり、不要な手動介入を防いだことも一因となったと考える。

自動運転車両による検知及び挙動予測精度の向上や信号の変わり目、他車両接近時といった複雑な交通状況下における最適なタイミング判断のアルゴリズムの構築などの技術開発の進展により改善が見込まれる。技術の進展と並行して、視認性を確保するために植栽剪定等の定期的な環境整備や信号制御等のインフラ整備の検討を行って行く必要がある。

また、地域ドライバーによる路上駐車車両（特にバス停付近）の削減や停止線手前での停止など、自動運転バスの運行に対する理解と協力を呼び掛けて行く必要がある。

■技術面

社会受容性面において、乗車アンケートにより、89％が「危険を感じなかった」と回答（目標値：85%以上）し、目標は達成した。

自動運転車両の運行中の適切な停止や減速の挙動や理解促進策の実施により、乗車者において自動運転技術に対する一定の安心感が醸成されたものと考える。

非乗車アンケートより、「不安に感じない」と回答した方は、歩行者・自転車で80％、自動車運転者で82％であり、いずれも目標の85％以上には未達となった。

今後の改善策として、小中学校向け自動運転授業、高齢者向け自動運転予約支援、公共施設や周辺店舗へのチラシ・ポスターの配布・掲示など今年度実施した理解促進策の継続や、自動運転車両の安全に関する仕様について改めて地域住民に周知・啓発を行うことが必要と考える。

運賃に対する意向では、乗車アンケートにおいて回答平均が209.5円となった。実証ルートはこまき巡回バス「こまくる」への導入を見据えたルートであることから、約69％の方が現行運賃である200円を選択しており、目標の300円には未達となった。経費の大幅な削減と並行し、利用単価の向上を検討する必要があると考える。

■社会受容性面