自治体名：愛知県日進市

# 自動運転社会実装推進事業

# 最終報告書（概要版）

【事業背景・目的】

日進市では高齢化の進展や運転手不足により、既存の地域公共交通の維持が課題となっている。これまでの自動運転バス実証で一定の社会受容性と技術的知見が得られたことから、本事業ではL4定常運行の実現を見据え、走行性・事業性・社会受容性の検証を行い、持続可能な公共交通モデルの構築を目的としている。

【事業内容】

市役所～日進駅～住宅地・道の駅を結ぶルートにおいて、自動運転バス（ARMA、Minibus2.0）による実証運行を実施した。平日はコミュニティバスの一部代替として、休日は道の駅シャトルとして運行し、運行データ取得、利用者アンケート、L4取得を見据えた技術・運用面の検証を行った。

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | L4運行時の利用意向 | 利用意向調査（利用者アンケート） |
|  | 運賃受容性 | 利用意向調査（利用者アンケート） |
|  | 収益性 | 収支試算 |
| 技術面 | L4許認可を見据えた走行安定性 | 実走行データ分析 |
|  | 自動運転率 | Dispatcherデータ分析 |
|  | 手動介入要因 | 手動介入記録、リスクアセスメント |
| 社会受容性面 | 利用実績 | 乗車人数集計 |
|  | 無人運行への許容度 | アンケート調査 |
|  | 地域理解 | 地域コミッティ実施 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

ふ

■経営面

L4無人運行を想定した利用意向調査では、88％が「運転手不在でも利用可能」と回答し、高い受容性が確認できた。運賃については約半数が200円を許容し、既存コミュニティバスと同水準での運行可能性が示唆された。一方、予約利用は全体の約23％にとどまり、スマートフォン利用やキャッシュレス決済に不慣れな層への対応が今後の課題である。
乗車人数は便平均で昨年度を上回ったものの、平日は周知不足、休日は自家用車来訪者の多さが影響し、十分な集客には至らなかった。今後は自動運転バスの価値や利便性を事前に訴求することで、収益性向上が期待したい。

■技術面

Minibusによる実証では、一部システムエラーによる手動運行を除き、自動走行率は平日約85％、休日約92％と高水準であり、L4実装に向けた一定の走行安定性を確認できた。一方、特定区間での路上駐車、交差点での信号判断、横断者の過検知により手動介入が発生し、これらがL4許認可取得に向けた主要な技術課題として整理された。

当該課題については、遠隔監視体制および現地オペレーターの対応により安全を確保しつつ運行を継続したが、L4定常運行を見据えると、システムの安定性向上や不具合発生時の迅速な復旧体制の構築が重要であることが明らかとなった。

これらの結果から、車両性能向上、検知ロジック改善、走行環境整備、運用面の整理を組み合わせることで、L4定常運行の実現可能性が高まると評価できた。

■社会受容性面

実証期間中の乗車実績は便平均で昨年度を上回り、自動運転バスの認知拡大が確認された。特に休日の道の駅シャトルでは視察・体験目的の利用が多く、自動運転技術への関心の高さが示された。
無人運行に対する心理的抵抗は小さく、平日のコミュニティバス代替運行でも乗車拒否は発生しなかった。さらに、地域コミッティを通じて関係者間で課題共有と合意形成が進み、今後のL4実装に向けた協力体制の基盤が構築できた。引き続き、日中時間帯の試乗機会創出や周知強化を進めたい。