自治体名：三重県伊勢市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

2033年の式年遷宮を見据え、深刻な運転士不足への対策として内宮―外宮間で自動運転レベル4のバス運行を目指す。観光客の利便性を高める一方、捻出した人員を生活路線へ再配置し地域交通を維持する。渋滞緩和や環境負荷低減も図り、伊勢を次世代型交通モデルが確立された持続可能な観光都市へと導く実証に取り組む。

【事業背景・目的】

運行区間：伊勢市内宮～五十鈴川駅間の自動運転レベル２による運行

運行期間：2025年12月15日～26日（土曜日を除く）11日間

運行車両：自動運転用の小型EVバス

遠隔監視：同一交通事業者による三重県桑名市との同時遠隔監視検証の実施

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 効率的な遠隔監視の体制構築に向けた検証 | 本実証で遠隔監視を対応する三重交通において、同時期に行う桑名市での自動運転実証と合わせて本実証の遠隔監視を行い運用フローについて検証することで、将来的な事業体制に必要な情報を整理する。 |
| 技術面 | レベル4走行に向けて交差点の右折の成功割合の検証 | 右折時の介入要因のデータを取得し、分析する。 |
|  | レベル4走行に向けて路駐車回避の成功割合の検証 | 車両の路駐車機能の実績のデータを取得し、分析する。 |
|  | レベル4走行に向けて通信の安定化の検証 | 交通事業者によって自動運転の経路配信業務を実施して記録をつける。 |
|  | レベル4許認可の取得にむけた遠隔監視および遠隔管制を模擬した運行 | 遠隔監視型の運行管制の実施し、運用フローを取りまとめる。 |
| 社会受容性面 | 自動運転車両のある交通体系を地元住民の方に対しての理解度を高める。 | アンケート調査により住民の認知度状況を図る。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

レベル4無人旅客運送事業の実現に向け、交通事業者である三重交通株式会社の知見を取り入れ、遠隔監視体制のあり方を検証した。社会実装時には、複数拠点を一括監視することで省力化・効率化を図る必要があるという共通認識のもと、今回は同県内である桑名市との同時遠隔監視実証を行い、実運用をより具体的に見据えた検証を実施した。

【実証の結果と今後の課題】

インフラ整備： 1：N（1人の監視者が複数台を監視）の体制を構築するためには、安定した通信環境などの設備構築が不可欠である。

運用体制の最適化： 1人あたりの監視上限数には限界があるため、監視者の負担を軽減しつつ、効率性を維持できる支援システムや運用体制の検討が必要である。

今回の検証結果をもとに実装時を見据えた運行体制の確立に向けた検討の参考にしていくようにする。

■経営面

レベル4運行の主要課題である「交差点での右折」と「路上駐車の回避」に重点を置き、検証を行った。

【検証結果と技術的課題】

交差点での右折成功率　目標：90%以上 ／ 結果：81.2%

路上駐車の回避成功率　目標：90%以上 ／ 結果：67.24%

目標値との乖離については、周囲車両の挙動予測アルゴリズムの強化や、センサーの死角補完による検知精度の向上が不可欠である。今後は走行実績の詳細な解析を通じ、システムベンダーと連携して機能改善を図る。

【観光地特有の課題と今後の展望】

実証地は国内有数の観光地であり、歩行者の往来に起因する手動介入が一定数発生した。これらはシステム精度の向上のみならず、歩車分離やセンサー等のインフラ整備を含めた、総合的な交通環境の最適化を検討する必要がある。

■技術面

自動運転車両を組み込んだ新たな交通体系への理解を深めるため、試乗者および地域イベント来場者を対象にアンケートを実施した。

【アンケート回収数】

試乗者向け： 255名

イベント向け： 354名

【調査結果と今後の展望】

調査の結果、自動運転の導入に対しては概ね好意的な評価を得られた。一方で、「ブレーキ制御に対する不安感」を指摘する回答も一定数見られたため、安全・安心な利用環境の提供には車両側のさらなる制御改良が不可欠である。

また、本事業では「観光路線」への実装を主眼としているが、アンケートでは「一般路線での運用」を望む声も同水準で寄せられた。まずは観光路線での社会実装を先行させるが、将来的には一般路線を含めた伊勢市全体の交通体系のあり方についても、継続的に検討していく必要がある。

■社会受容性面