自治体名：大阪府堺市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

堺市では、人口減少・高齢化、バス運転士不足による減便などの社会環境の変化により公共交通を取り巻く環境は厳しさが増している。堺駅～堺東駅間の高頻度運行路線のサービス水準を維持・向上するため、自動運転レベル4を導入し、運転士の省人化と利便性向上を図るとともに、都心部の公共交通軸強化と自動運転の効果を他路線へ波及することで地域交通の持続性確保を目指す。

【事業背景・目的】

本事業は、堺駅から堺東駅間約1.7kmの堺シャトルバス路線において、レベル2実証運行を実施した。運行期間は、2025年10月から12月で、定時定路線として運行した。路車協調システムや信号協調システム、停車帯の一部拡幅による走行空間整備を組み合わせ、自動運転技術の有効性を検証した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル4運行時の運行体制のあり方 | 実験関係者へのヒアリング調査より、レベル4運行時に必要な人員とその役割を整理 |
|  | 自動運転バスの当該ルートの遅延率 | 運行記録からバスの発着時間を整理 |
| 技術面 | 自動運転率 | 自動運転率向上施策（信号協調システム、走行空間整備）のwith/withoutで、自動運転率を比較 |
|  | 信号交差点における手動介入状況 | 信号交差点における自動運転率を、信号協調システム導入有無（with/without）で比較 |
|  | 走行空間の整備・運用のあり方 | 停車車両回避状況や利用実態を受け整理 |
| 社会受容性面 | 自動運転への信頼性 | アンケート調査により利用者実感を把握 |
|  | レベル4運行時の自動運転バスに対する受容性 | アンケート調査により利用者実感を把握 |
|  | 認知向上に向けた取組 | 社会受容性向上を目的に複数媒体での情報発信、出発式の実施、各種団体の乗車、沿道小学校の出前講座を実施。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

レベル4運行時の運行体制のあり方：特定運行主任者・現場措置業務実施者・お客さま窓口担当者の役割、必要人数、必要資格を明確化し、レベル4運行時の運行体制を整理した。特定運行主任者は、遠隔から車両の運行状況や周辺映像を監視し、運行開始・終了の判断、異常時の停止指示、事故発生時の指揮を担い、1人あたり2台程度の遠隔監視を想定できる。実運用で十分な監視が可能かは引き続き検証が必要である。現場措置業務実施者は、事故やトラブル発生時に現地へ駆け付け、危険防止措置等の対応を行うが、既存の路線バス運行体制内で対応可能と整理した。また、お客さま窓口担当者は、利用者からの問い合わせ対応や案内等のサービス業務を担うが、新たな専任配置は不要とした。

自動運転バスの当該ルートの遅延率：遅延率は162便中2便（遅延率1.2%）と低く、概ね定刻通りの運行を達成した。次年度以降は、停車バス停追加を見据え、利用者の乗降に要する時間や現行の路線バスのダイヤを踏まえた、適切な時間設定について検討する必要がある。

■経営面

自動運転率

・運行ルート全体における自動運転率は67.0%であった。手動介入の約8割が路上駐車の回避であり、自動運転システムでの回避が今後必要となる。

信号交差点における手動介入状況

・信号協調システムを設置した交差点において自動運転率が大小路交差点99.4%、市之町西2交差点99.7%と高く、未設置交差点は98.8%であった。広幅員の大小路交差点や、下り勾配を有する市之町西2交差点で高い自動運転率を確保できたことから、以降も同箇所で信号協調システムを導入することが望ましい。

走行空間整備・運用のあり方

・走行空間整備区間（停車帯一部拡幅）の自動運転率は、ベトナム領事館前、市小学校前ともに100%であった。一方で、未整備区間の自動運転率は、ベトナム領事館前で36%、市小学校10%にとどまり、走行空間整備の有効性が確認できた。

・今後、路上駐車による手動介入の多い箇所の状況を踏まえつつ、大型車や複数台の車両にも対応した停車帯の設置について検討する。

■技術面

・自動運転への信頼性

乗車体験を通じて利用者の意識変化をアンケート調査で把握した結果、安全性について「良くなった」「まあ良くなった」と回答した人が約70％、乗り心地についても同様の回答が約69％を占め、自動運転に対する信頼性は向上した。

・レベル4運行時の無人自動運転バスに対する受容性

利用者アンケート調査結果より、事故発生時やトラブル発生時の対応、障害物や歩行者への反応、急病人等への対応に不安を感じると答えた人が回答者の50％以上を占めている。無人化に向けては、有事の際の不安感が大きいことから、確実な遠隔監視体制の構築に加え、事故発生時等の有人対応が可能となるような現場措置業務体制も併せて構築していくことが必要である。

・認知向上に向けた取組

実証実験の開始にあたり、広報紙や市ホームページ、自動運転専用の特設SNS（X及びLINE）の開設、実証実験のチラシ作成、路上で維持たるサイネージでの表示などで情報発信を実施するとともに、乗車体験の開始前に出発式を実施した。乗車アンケートでは、本実験についてホームページで認知した割合が36%、SNSが21%、広報紙が16%となっており、複数媒体での発信効果が見られた。

また、自動運転の実装する近隣小学校区の代表者が集まる自治連合協議会や本市の自動運転の取組を推進する、SMI都心ライン等推進協議会及び、SMI都心ライン自動運転技術等検討分科会に加え、障害者団体にも乗車して頂き、幅広く意見交換を実施した。沿道の小学生に、子どもの頃から自動運転を身近に感じられる環境の構築を図る出前授業を実施するなど、社会受容性向上に向けた取組も実施した。

■社会受容性面