自治体名：兵庫県西宮市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

高齢化が市平均以上に進むUR団地周辺では、商業施設や医療施設は立地しているが、その多くが団地北側に偏在しており、高齢者にとって徒歩での移動が困難な位置関係にあるにもかかわらず、既存バスは地域内移動を十分に担えず外出率低下が課題。加えて、運転士不足により既存バスの維持や新規展開が難しい。UR団地と生活利便施設を自動運転2.0で接続し、少ない人手で生活利便施設と住宅地を結ぶ持続可能な地域公共交通の構築を目指す。

【事業背景・目的】

高齢化が進むUR団地周辺を対象に、自動運転バスによる定時定路線の実証運行を実施した。運行場所は浜甲子園（UR）～ららぽーと甲子園周辺とし、2025年9月から2026年2月まで準備運行・関係者試乗・一般運行を段階的に実施した。車両にはティアフォー製小型EVバス（Minibus2.0）を使用し、運行データの収集・検証を行った。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 協賛金・広告収入の拡大に向けた検証 | 自動運転車両の外装に企業の広告を掲出し収入を得るとともに、次年度以降の収入拡大に向けた調整を実施 |
|  | 近隣商業施設・病院・エリアマネジメント団体運営施設への送客 | 目的施設側と、住居エリア側それぞれにバス停を設置 |
|  | 法人契約先の掘り起こし（事前ヒアリング） | 法人契約の獲得に向けた事前ヒアリングの実施 |
|  | 他施策との連携可能性の検討や、サービス実施による乗車意向の向上の確認 | 収支拡大策として考えられる、貨客混載等の施策について、将来的な実装に向けたスキームや効果を検証する |
| 技術面 | 走行状況の分析・検証 | 車両で検知した障害物情報をもとに車両を制御できることを確認 |
|  |  | 車両単体で車線変更が確実にできることを確認 |
|  |  | L4申請するにあたり、実勢速度の85%tile値を確認することが求められるため、2025年度中に自動車、自転車等の実勢速度を確認 |
|  | 自動運転型乗合自動車の社会実装に必要な運行システムに関する要件定義 | 走行の自動化にとどまらず、事業運行に必要な業務（扉の開閉、運賃収受や運行管理等）について自動化時の対応方針を検討する |
|  | 自動運転型乗合自動車の社会実装に必要な運行システムに関する要素技術の検証 | 当該システムの機能のうち、優先的に検討・開発すべき機能について、要素技術を検証し、必要なデータ収集、模擬実験等を実施する |
| 社会受容面 | 自動運転技術に対する興味関心の向上や理解促進 | 自動運転の仕組みや技術を解説する動画を、自動運転車両内に設置したモニターで放映し、乗客にPRする。 |
|  | 自動運転に対する認知促進 | 自動運転車両に車体ラッピングを施すことで認知拡大を図る。 地域団体が実施する地域住民向けのイベントで自動運転に関するPRを実施する。 運行概要を示した告知物を制作し、UR団地や周辺施設に掲示する。 |
|  | 走行環境の維持・構築に向けた合意形成 | 運行概要を示した告知物に、路上駐車抑制を呼びかける依頼文を記載し、地域の住宅に各戸配布した。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

経営面では、短期的な収益確保に加え、中長期的な事業化に向けた基盤形成という観点で一定の成果が得られた。まず、協賛金・広告収入の拡大に向けた検証については、広告収入として2百万円を確保し、沿線の主要ステークホルダー（商業施設・大学等）との連携を通じて、自動運転バスが広告・PR媒体として有効であることを実証した。協賛金収入は目標に未達であったものの、複数の広告主から継続出稿の意向が示されており、事業価値に対する一定の評価が確認できた。

次に、近隣商業施設・病院・エリアマネジメント団体運営施設への送客については、1日45人の送客を目標としたものの、実績は23.4人／日（便平均3.84人×6便）となり、目標値を下回ったが、

利用者アンケートにより再利用意向94％を確認するなど、利用意向向上の観点で目標を達成した。

費用面では、既存バス車庫の活用や整備体制の内製化により、車両保管・整備コストの抑制が図られたほか、共通開発車両・システムの採用により、次年度以降の運用コスト削減可能性を示した。今後は、甲子園駅を含む高需要ルートへの展開や、レベル4実装による運転士省人化を進めることで、広告価値・送客力の向上と収支改善が見込まれ、持続可能な事業モデル構築に向けた道筋が明確になった。

■経営面

技術面では、自動運転走行の成立性およびレベル4申請に向けた基礎データの取得を目的に、複数の検証項目を設定した。まず、走行状況の分析・検証として、障害物回避や車線変更等の検証は達成し、手動介入の要因として、路上駐車回避1,433件、街路樹回避204件、車線変更225件、落下物回避7件を含む手動介入総数4,048件を把握し、走行実態を整理した。さらに、2026年度のレベル4申請に必要となる実勢速度の把握を目的に、複数地点において自動車等の走行速度を計測し、85％tile値として48.40km/h～54.63km/hを確認、申請の基礎データを整備した。

運行ODDは定路線・平日9:25–15：55、上限35km/hとし、再調律（12/18–19）とパラメータ修正により自動運転率は全区間で85.99%→91.84%、L4想定区間で82.18%→96.38%へ改善した。 課題は路上駐車起因の介入が大きく、L4予定区間の82.6%が路駐関連と整理され、走行環境側の抑制策が重要と結論づけられている。 事故（縁石・標柱接触）は手動運転継続の認知不足が要因で、再発防止策を整理。 ヒヤリハット673件では車両（システム）起因が約53%で、認識・判断・表示の安定化が重点改善点とされた。

自動運転型乗合自動車の社会実装に必要な運行システムに関する要件定義は完了し、要素技術として、車内カメラによる閉扉の自動判定（車内乗客降車時）のシステム化を検討・自動運転バスの車内でPoCを実施し、乗降口移動判定は適合率/再現率100%を達成した。

■技術面

社会受容性では、車内モニターでの自動運転解説動画の放映による理解促進、車体ラッピングや地域イベント・掲示物による認知促進、路上駐車抑制の呼びかけ文を含む各戸配布による合意形成はいずれも計画通り実施され達成した。

走行環境維持策として、路上駐車対策のリーフレット配布（2025/11/25–27）や、街路樹の剪定（2025/10および2026/1）を実施し、運行の安定化にも寄与した。

利用実態では、ターゲット想定エリア（浜甲子園周辺・UR団地等）からの乗車が多く、利用目的は年代を問わず「買い物」が中心で、リピーター率は27%だった。乗車中に危険を感じる要因は制動時のブレーキ加減や横断歩道・交差点等“急制動が起こりうる場面”が多いと整理され、乗客コミュニケーションや運転制御の平滑化が受容性向上の論点となった。受容性指標として再利用意向は非常に高く、70代以上の再利用意向は92.2%と報告されている。

今後は、地域団体・企業・学校と連携した展示・試乗等の集客イベントを実施し、交通マナー順守や路上駐車抑制を含む「走行環境の維持・構築」に向けた合意形成を強化する方針が示されている。

■社会受容性面