自治体名：鳥取県鳥取市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

鳥取市は人口減少・高齢化と路線バス運転手不足により生活交通の維持が困難となっている。市街地を中心に自動運転バスの実証運行を継続し、可能な限り早期の自動運転技術を活用した移動手段（生活交通）の導入を目指すことで、公共交通の持続可能性向上、社会受容性の醸成に加え、駅周辺や観光地の活性化を図る。

【事業背景・目的】

鳥取駅周辺で現在運行中の100円循環バス「くる梨」のルートを自動運転走行用に編成した。11月20日から準備運行を行い、12月10日～12月17日に乗客を載せて運行した。車両にはティアフォー社製ミニバスを利用し、LiDAR、レーダー、カメラ等を装備してレベル２自動運転を行った。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 自動運転バスにおける運賃水準の検討 | 自動運転一般試乗における利用者アンケートによる検証 |
|  | デジタルチケット活用による収益改善の方向性検討 | 自動運転一般試乗における利用者アンケートによる検証 |
|  | 自動運転実装にかかる費用検討 | 収支拡大案を検討することで、中長期収支計画をリバイス |
| 技術面 | 昨年度からの運行ルート変更による自動運転率の変化 | 自動走行した割合をシステムから抽出 |
|  | 早期L4実装区間の自動運転率 | 自動走行した割合をシステムから抽出 |
| 社会受容性面 | 自動運転の社会的意義 | 小学生での試乗体験会実施 試乗会アンケートにて収集 |
|  | 自動運転への安全性理解 | 試乗会にてアンケート収集 |
|  | 実証期間中の試乗者数 | 関係者向け及び地域住民向けに試乗モニターを募集 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

【自動運転バスにおける運賃水準の検討】　【自動運転実装にかかる費用検討】

現状の100円循環バスの運行に係る支出額内で、自動運転による運行が実施可能かの検討を行った。単純に運行形態を自動運転に置き換えるだけでは、現状の支出水準の範囲内で運行を維持することは困難であり、採算性の確保が大きな課題となる。本格導入に向けては、どのタイミングで全ルートが実装可能であるか技術的検討を引き続き行うとともに、高額な初期導入費用を拠出するためにも、市費に加えて各種補助金の活用が必須である。さらに事業を継続させるにあたっては維持管理コストの圧縮と財源確保、メンテナンス体制などビジネスモデルの構築が今後の課題と考えられる。

【デジタルチケット活用による収益改善の方向性検討】

試乗者アンケートにおいて市外観光客向けチケット（バス乗り放題）の企画について集計した結果、6割以上が「利用したい」とする結果が得られた。市民の日常利用については運賃上昇を抑制しつつ、観光客に対しては、利便性や体験価値を付加した商品設計により、利用者属性に応じた価格戦略が有効であると考えられる。

■経営面

【昨年度からの運行ルート変更による自動運転率の変化】

今年度ルートと類似する昨年度の技術検証ルートにおける自動運転率は87.3%であり、自動運転率95.9%であったため、昨年度から大幅に向上している。

全体としては、昨年度の95.3％から向上した。昨年度からの課題改善として、交通量の多い交差点での右折をルートから外したことや、路上駐車等の自動回避機能を強化したことが要因と考えられる。

【早期L4実装区間の自動運転率】

早期L4実装区間の自動運転率は95.5%であり、交通量の多い交差点の連続する区間でも安定走行が可能であった。周辺環境の認識精度向上が要因と考えられるが、継続課題として、主にバス停周辺における路上駐車への対応が困難である点や、道路環境側からの改善も含めて今後も検討が必要である。

■技術面

【自動運転の社会的意義】　【自動運転への安全性理解】

自動運転への理解浸透のため、技術情報や社会的意義、鳥取市が自動運転導入を計画している背景、安全確保に向けた取組について、試乗中にアナウンスや配布資料により周知し、試乗者アンケートを実施。乗車前には不安と感じる回答が49％であったが、乗車後に80%を超える方から自動運転技術の信頼性について「信頼」、「やや信頼」と回答があり、乗車体験が安全性への理解に繋がったと考えられる。市民の認知度が高く、ここ数年の実証取組により、市民には一定程度浸透していると考えられる。

今年度は地域の子供の受容性を高めるため、小学校での試乗体験会を実施した。さらなる信頼性・社会性向上のため、安全性や運行の信頼性に関する情報提供や体験機会を通じて不安を低減し、社会受容性を高めていく取組が重要であると考えられる。

【実証期間中の試乗者数】

試乗者数 412人（乗車率 75.5%）であった。一般試乗者はＷｅbまたは電話で申し込みを募った。１便平均の乗車人数は、昨年度の8.9人から、今年度は10.2人に増加した。メディアが試乗し、新聞やテレビで特集するなど、社会受容性の高まりを確認できた。

■社会受容性面