自治体名：鳥取県米子市/町

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

現在、当市内を運行するバス路線は大半が赤字であり、かつてのドル箱路線であった米子駅と皆生温泉をつなぐ皆生線も運転手不足により減便を余儀なくされ、利便性の低下から利用者が減少し、更に収益性が低下するという負のスパイラルに陥っている。

こうした状況を踏まえ、自動運転バスの導入により、安定した運行体制の確保や運行コストの抑制を実現し、あわせてバスの利便性を向上させることにより、持続可能な公共交通体制の確立、公共交通の利用促進を図る。

【事業背景・目的】

米子駅、鳥取大学医学部附属病院間を往復するルートにおいて、令和７年１２月２２日から令和８年２月２７日まで、自動運転バス車両2台を用いた実証運行を行った。

運行ルートは路上駐車の多い繁華街を通るものだが、自動運転比率は平均94.2%と、良好な水準となった。

また、運行に併せ、市HP、SNSでの広報や、TVCMの放映、各種メディアでの特集の放送など、様々な形で社会受容性の向上を図った。

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 企業版ふるさと納税による寄付の募集 | 企業版ふるさと納税に自動運転バス運行事業に関するコースを新設し、寄付を募った。 |
|  | 複数台運行によるシステム費用低減 | 同一路線・同一システム下で2台の自動運転バスを運行させることにより、車両1台当たりのシステム費用及び人件費を低減させた。 |
| 技術面 | レベル４認可取得に向けた米子駅―鳥取大学医学部附属病院区間の運行における自動運転比率の検証 | 実証運行を行い、遠隔監視システムDispatcherにて自動運転比率を集計した。 |
| 社会受容性面 | 社会受容性の向上 | 多くの方に乗車いただくことで社会受容性の向上を図った。利用者数の向上に向け、市報、市HP、SNS、マスコミの活用等、積極的な広報を行った。 利用者に対し実施したアンケートの結果により結果を検証した。 |
|  | 安全性への不安払拭 | リスクアセスメントに基づく適切な運行を実施した。 利用者に対し実施したアンケートの結果により結果を検証した。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

＜企業版ふるさと納税による寄付の募集＞

企業版ふるさと納税に自動運転バスに関する新しいコースを設置し、積極的な広報を行うことで寄附企業を募った結果、160万円の寄附があった。

自動運転バスによる地域交通の維持・確保は、高齢化対策や脱炭素化など、SDGsに直結する社会課題の解決につながり、企業のCSR（企業の社会的責任）活動やESG投資の対象として高い親和性を持っていることから、企業版ふるさと納税を考える企業は一定数存在するものと考えられる。

今後の事業においても引き続き企業版ふるさと納税を募り、財源確保に努めていく。

＜複数台運行によるシステム費用低減＞

２台の自動運転バスを導入することで、コストの共有化により、1台あたりのコストを低減することができた。

【内訳】

○遠隔監視システム費

本実証でかかった遠隔監視システム費は、 2台運行で220,000円×2ヶ月＝440,000円で、1台当たりに換算すると220,000円となる。1台運行では1台当たり440,000円と想定すると、1台当たり220,000円の削減効果となった。

○遠隔監視人件費

本実証でかかった遠隔監視人件費は、 2台運行で22,000円×50人日＝1,100,000円で、1台当たりに換算すると550,000円となる。

1台運行では1台当たり1,100,000円と想定すると、1台当たり550,000円の削減効果となった。

■経営面

路上駐車車両が多く存在する繁華街を通り、自動車の交通量も比較的多いルートを設定したが、自動運転比率は94.7％と良好な水準となった。手動介入が必要となった状況として、下記のものが挙げられるものの、いずれも今後対策が可能であり、今後の実証により自動運転比率の更なる向上が見込まれる。

| 事象 | 対策 |
| --- | --- |
| 鳥取大学医学部附属病院ロータリー内で自動運転バス同士がすれ違う際の手動介入 | ダイヤ調整による対応を検討 |
| 黄色点滅信号が認識できず停車し、手動介入 | サンプル画像を取得し認識精度向上 |
| 米子駅ロータリー内工事により、他のバス車両横を自動で通り抜けられず手動介入 | 工事完了により解消 |
| 米子駅ロータリー出口は多方面からバスが接近するため、先行車両を追い越そうとする等の挙動の際、手動介入により停止 | 自動運転バスの挙動を周知することにより、他のバスの配慮を促す |
| 信号待ち渋滞を追い越しで回避しようとするため手動介入により停止 | 車線変更の条件変更による対応を検討 |

■技術面

社会受容性の向上について、まずは多くの方に乗車いただくことが重要であり、より多くの方に乗車いただくため、広報として次のようなものを実施した。

・市ホームページ、SNS、市内主要箇所に配置されているデジタルサイネージ等の活用

・実証運行に関するチラシの作成、市内主要施設等での配布

・マスコミによる特集番組の作成、放送

アンケート結果について、社会受容性に関する項目への回答結果は次のとおりであった。

| 質問 | アンケート結果 |
| --- | --- |
| 自動運転バスを再度利用したいと思いますか | はい９９％、いいえ １％ |
| 今後市内で自動運転バスが走ってほしいと思いますか | はい９９％、いいえ １％ |
| 乗車中に危険を感じる場面はありましたか | はい ８％、いいえ９２％ |
| 自動運転技術を信頼できますか | はい９３％、いいえ ７％ |

利用者の９９％が「自動運転バスを再度利用したい」「今後市内で自動運転バスが走ってほしい」と感じており、社会受容性の向上は順調に図られていると考えられる。社会受容性の向上において重要となる安全面に関する設問についても、「乗車中に危険を感じる場面はありましたか」「自動運転技術を信頼できますか」とも良好な回答結果となっており、今後の実証運行においても引き続き、積極的な広報を行うとともに、適切なリスクアセスメントを実施する等、安全面に最大限配慮した運行を行い、さらなる社会受容性の向上に向け取り組んでいく。

■社会受容性面