自治体名：岡山県津山市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（公開版）

旧津山市地域におけるバス路線利用者の減少と交通空白地域の存在に対し、特に北部エリアでの路線再編が必要不可欠となっている。「津山駅⇔リージョンセンター」間で自動運転バスを高頻度運行し、利便性を向上させること。また、乗務員不足の解決に寄与し、持続可能な地域公共交通網を実現することを目的に自動運転バスによる実証実験を実施した。

【事業背景・目的】

- 運行ルートは、津山駅前（6番乗り場）～リージョンセンター前片道約5km。鶴山通りを北上するルートであり、右左折が少なく、道路幅員が十分（片側1車線）で自動運転に適していると判断し設定した。

- 運行期間は、2025年11月4日～11月11日（準備運行）、11月13日～11月24日のうち計8日間（試乗運行）実施した。

- 運行車両は、ティアフォー社製 Minibus 1.0（1台、リース）を使用した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 運賃収入の獲得可能性 | 既存バス運賃（200円）やアンケートに基づく支払意向の把握 |
|  | 事業費・維持費の削減可能性 | 実装時の体制（地元バス業者委託等）や車両費等の検討 |
| 技術面 | 自動運転走行割合 | 車両制御ログデータより実績を確認 |
|  | 手動介入回数・要因 | 介入発生数、箇所、要因を集計・分析 |
|  | ダイヤ正確性 | 遅延5分以内を定時到着とし率を集計 |
| 社会受容性面 | 利用意向・安心感 | 試乗会参加者および地域住民へのアンケート調査 （LINE活用） |
|  | 認知度・期待度 | アンケートおよび広報活動（市報、チラシ、SNS）の効果の確認 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

- 収入ポテンシャル:アンケートでは「現在の循環バス（ごんごバス）と同じ運賃（200円）」または「高くても利便性が高ければ利用したい」との回答が約7割であった。これを踏まえ、1日当たり120名程度の利用、年間約730万円の運賃収入が見込まれると試算した。

- コスト面： 今年度は車両リース費や搬送費、システム利用料等が主な支出であった。次年度以降はレベル4認可に向けたデータ収集費用が必要となるが、将来的には地元交通事業者への運行委託や車両の保有（リースから保有への移行）により、持続可能なコスト構造を検討していく

■経営面

- 自動運転割合：走行した結果、自動運転割合約9６％（290.5km / 303.5km）と高い水準を達成した。

- ダイヤ正確性：定時到着率（遅延5分以内）は約97%（64便中62便）と高い水準を達成した。遅延はシステムトラブル等の2便のみであった。

- 手動介入:平均2.2回/便（計142回）発生。主な要因は「路上駐車回避（津山駅前広場等）」「交差点での対向車や右折車対応（船頭町交差点、椿高下交差点等）」であった。

- 課題と対応策： 下り坂からの狭いレーン進入や、交差点内での右折車回避での急停車が課題。なだらかな減速制御、指導線の設置、信号連携、路上駐車対策（監視カメラ等）を検討する

■技術面

- 試乗会実績：予約枠に対する予約率は96.5%、乗車率は80.0%（374名参加）と高く、市民の関心の高さ

が伺えた。

- 安心感・期待:試乗後アンケート（回答150名）では約7割が「とても安心」「安心」と回答した。自動運転に期待することとして「ドライバー不足の解消」が75%で最も多く、次いで「持続可能な公共交通の実現」が挙げられた。

- 利用意向:将来的な利用頻度については「年に数回」「月に数回」が多く、日常利用への転換が課題である。ただし、10代以下では約8割が「日常的に利用したい」と回答しており、若年層の受容性が高い傾向が見られた

- 自動運転バスの認知：市広報誌やチラシが約半数を占め、SNSや口コミによる認知は若年層や高齢層で効果が見られた。

- 今後の展開: 2027年度の一部区間レベル4運行、2028年度の通年運行開始を目指し、継続的な受容性向上施策（試乗会、教育機関との連携等）を実施していく

■社会受容性面