自治体名：広島県東広島市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

【事業背景・目的】

本市は、交通渋滞や低い公共交通利便性、担い手不足等の課題に対し、広島大学・JR西日本・本市の3者で連携協定を締結し、次世代交通システム「自動運転・隊列走行BRT」を検討している。本事業では、既存路線バスでの実証実験を通じ、社会実装に向けた技術・経営面の課題抽出を行うとともに、市民の理解促進と機運醸成を図ることを目的とした。

【事業内容】

- 運行ルートは、JR西条駅～広島大学間（県道・市道「ブールバール」）であり、既存路線バス「西条広大線」の全区間（往復約12km）とした。

- 運行期間は、準備運行として、2025年11月5日～2026年1月7日のうち計26日間、一般運行（関係者試乗会・一般試乗会）として、12月18日～1月25日のうち計12日間実施した。

- 運行車両は、大型EVバス「K8 2.0」（BYD製・JR西日本保有車両）を2台使用した。

| 【検証項目・検証方法】 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 車内乗務員業務の就労希望 | 試乗会後アンケートによる意向把握 |
|  | 支払意向額 | 試乗会後アンケートによる意向把握 |
| 技術面 | 自動運転走行割合 | 車両制御ログデータより実績を確認（全体目標90%、L4区間目標100%） |
|  | 手動介入回数・要因 | 介入数、箇所、要因を集計・分析（目標13回/日以下） |
|  | ダイヤ正確性 | 遅延5分以内を定時到着とし率を集計（目標80%） |
| 社会受容性面 | 自動運転の重要性（沿線住民アンケート・バス利用者アンケート） | 沿線住民アンケート及びバス利用者アンケートによる移行把握 |
|  | BRTの重要性（沿線住民アンケート・バス利用者アンケート | 沿線住民アンケート及びバス利用者アンケートによる移行把握 |
|  | BRT導入希望度（沿線住民アンケート、バス利用者アンケート） | 沿線住民アンケート及びバス利用者アンケートによる移行把握 |

【検証・分析結果】

■経営面

- サービス実装時の運賃支払意向額については、現行レベル（JR西条駅～広島大間片道330円）での支払意向が最も高かった（約54%）。同路線は一般路線バスの利用がコロナ前で約2,000～2,500人/日であり、概算として330円×2,000人×365日＝約2.4億円の運賃収入のポテンシャルがある路線である。また同路線は、移動手段として競合となる自家用車利用の割合が非常に高く、BRT化による利便性向上や、公共交通を中心としたまちづくりにより、更なる移動需要を獲得できる余地があると考えられる。

- 将来的に乗務員乗車型で自動運転社会実装を行った際の車内乗務員業務就労希望について、「やってみたい」「条件が合えばやりたい」等は66%と、昨年度に比べると関心の向上が伺える結果となった。乗務員乗車型での社会実装に向けては、地域での乗務員確保が不可欠となることから、就労条件等を鑑み、地域への車内乗務員業務に対する理解促進・興味関心醸成を図っていく必要がある。

- 自動運転割合は、全区間（約12km）で平均95%となり、目標値である90%を達成した。これは昨年度の往路84%から大幅に向上したことを示す。L4予定区間（約0.6km）では99%であり、目標の100%は達成できなかった。この要因として、鏡山公園入口バス停を発車後に、後方から直進車両の接近を確認したためアクセル操作で手動介入して、車速を上昇する操作を実施したことが主たるもので、自動運転時の動作（動き出しや速度）が手動と比べ緩慢であることが主たる原因である。

- 手動介入は、平均6.4回/日（計299回）発生しているが、目標（13回/日以下）を達成した。手動介入の主な要因は、通過する西条駅前ロータリー及びその周辺での路上駐車が多く発生していたことによる「路上駐車回避（西条駅前ロータリー）」と交差点（広大前交差点や東広島警察署前交差点等）での自動運転時の緩慢な動作（動き出しや速度）を補完する「交差点での円滑な走行判断（右折待ち等）」であった。

- ダイヤ正確性は、定時到着率は往路98%、復路96%と極めて高く、目標（80%）を大きく上回った。

■技術面

■社会受容性面

- 沿線住民アンケートの結果からは、自動運転およびBRTに対する市民の関心と社会受容性が前年度より高まっている。自動運転の重要性については、66.2％が地域課題の解決において重要と回答し、前年度より肯定的な評価が増加した。同様に、BRTの重要性についても66.2％が重要と回答しており、こちらも昨年度から評価が向上している。また、BRTの導入希望度では58.9％が「導入してほしい」と回答し、前年度比で9.1ポイント増加した一方、「どちらでもない」は12.5ポイント減少していることから、導入に対する積極的な姿勢が広がりつつある。

- ただし、社会受容性の向上を現時点で確定的に評価することは難しい。今後は検討状況に応じて説明内容を更新しながら、継続的なアンケート調査を行い、住民理解の深化を図る必要がある。

- また、年代など属性に応じた丁寧なアプローチが求められ、自動運転バスの実証運行では市民参加型の取り組みが重要となる。

- さらに、公共交通全体への信頼や利用意欲を高める観点から、移動環境の改善や利便性向上の施策も不可欠である。これらの取り組みを通じて、市民意識の変化だけでなく、実際の交通行動の転換を促すことが必要と考えている。