自治体名：山口県

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

山口県の地域公共交通は、交通空白地の移動手段確保、運転士不足の解消、市街地の回遊性向上等、課題を抱えている。持続可能な新たな地域公共交通を構築するため、昨年度より山口県と周南市等が連携し、自動運転に関する取組を実施、一定の成果を得た。これを踏まえレベル4実装に向けた実証事業を継続実施、早期の社会実装及び県内他地域への横展開を目指す。

【事業背景・目的】

徳山駅～徳山動物園を結ぶルートを、30日間（11/19～12/20）、NAVYA EVO3車両にて運行した。将来的な自動運転の社会実装に向け、現在運行している市街地循環交通の走行ルートをベースに、住民ニーズを踏まえた経営面、レベル４運行に向けた課題を踏まえた技術面、多くの県民から理解を得るための社会受容性面を勘案し、ルートを選定した。

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | １便当たり利用者数 | 遠隔監視員が実際の乗降人数をカウント |
|  | 実証参加者数 | 遠隔監視員が実際の乗降人数をカウント |
| 技術面 | 自動走行割合 | 走行距離における手動操作を不要とした距離の割合を走行実績から算出 |
|  | 事故件数 | 事故件数をカウント |
| 社会受容性面 | 自動運転バスの運行継続を希望する者の割合 | アンケートにより測定 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

●目標　｜　結果

・１便当たり利用者数　：　平均８人以上　｜　10.5人

・実証参加者数　：　1,672人　｜　2,167人

●分析結果

検証項目については、ともに目標を大きく上回る乗車結果であったことから、当該ルートの移動需要が高いことが確認できた。加えて、再利用意向調査の結果、アンケート回答者の約9割に再利用意向があり、継続的な利用が見込まれるため、運賃収入を得ることができる可能性は高いと考えられる。一方で、運賃に関するアンケート調査の結果、75.1％の利用者が1回の運賃として支払うことができる額は既存のコミュニティバスと同額の100円と回答している。本結果も踏まえ、今後は利用者から徴収する運賃のほか、広告効果を高めることにより期待される企業からの広告収入やカーボンニュートラルを進める地元大手コンビナート関連企業からの協賛金、ふるさと納税等の活用を念頭に、具体的な運賃回収モデル等を検討していく。

■経営面

●目標　｜　結果

・自動走行割合　：　80％以上　｜　91％

・事故件数　：　0件　｜　0件

●分析結果

自動走行割合については、目標を大きく上回る結果となっており、これは昨年度実証実験にて主な手動介入要因であった路車協調不足や信号起因の手動介入を改善した結果である。路車協調改善では、線形改良や車両機能向上により手動介入が減少、また信号起因の改善について、昨年度は信号通過時に手動介入が必須となっていたが、今年度は全箇所信号連携を導入したことから、ほぼ全ての信号で自動走行可能となった。以上により自動走行割合の向上が図られたが、一方で路車協調に関しては課題の残る結果でもあり、改善は進んだものの、依然として手動介入の約4割が路上駐車、約2割は大規模交差点右折時となっている。車両機能の向上や路車協調システムの導入による更なる改善を検討していく。

■技術面

●目標　｜　結果

・自動運転バスの運行継続を希望する者の割合　：　60％以上　｜　91.6％

●分析結果

走行特性・安全性等の理解促進に資する取組み（※）により、利用者による不安感が軽減し、自動運転車両の社会受容性が向上したと考えられる。結果的に、周辺を走行する歩行者・自家用車・路線バス・タクシー等の理解・協力が得られ、効率的かつ安全に実証を行うことができた。

（※）走行特性・安全性等の理解促進に資する取組み

・自動運転技術に関する情報発信のためnote記事作成、Xと連動した周知

・親しみを持て、注意をひくラッピングを実施

・オペレーターから乗客に対する積極的な説明（自動運転バス乗車時）

・周南公立大学の学園祭における出前授業（自動運転技術等に関する説明や質疑応答と試乗体験）

・ルート沿線の学校（中学校・高等学校）に自動運転バス実証運行に係るチラシとクリアファイルを配布

・地域イベントにおける自動運転車両の展示やクイズ、車両との写真撮影などのイベント実施　等

■社会受容性面