自治体名：徳島県

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

「次世代地域公共交通ビジョン」に掲げる公共交通の最適化・利便性の向上・利用促進の3つの柱に沿い、自動運転をはじめ持続可能な公共交通ネットワークの構築に向けた施策を展開することが急務である。

本事業では、徳島県のタクシー会社（中小企業）の課題である運転手不足やそれに伴う稼働車両の不足に対応すべく、自動運転タクシーを導入することで、タクシーサービスの供給体制の充実を図るとともに、持続可能な公共交通ネットワークの構築を図ることを目指す。

【事業背景・目的】

2027年以降のレベル4運行開始を目指し、既存タクシー事業者の運行エリアで自動運転のタクシーサービスが成立するか、自動運転化に向けた過渡期（有人・無人混在）におけるオペレーションが成立するかの事業検証を行う。

鳴門市西部から徳島阿波おどり空港までのエリア内において、運行主体となるタクシー会社「きんときタクシー」の配車実績上位６割の場所を乗降所とし、自動運転可能なルートを設定し、2026年1月19日から2月27日まで実証運行を行った。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗車人数 | 乗車人数を運転手がカウントし、需要を調査する。 |
|  | 配車実績/自動運転タクシーの配車比率 | 電脳交通の配車実績データを元に算出し、需要を調査する。 |
| 技術面 | 手動介入理由 | 手動介入が発生した回数・場所・理由をドライバーからアンケート聴取する。 |
|  | 配車のオペレーション効率（含む、オペレーターインタビュー） | 有人車両と無人車両が混在するオペレーションに対する工数・時間・効率性を測定 |
| 社会受容性面 | 満足度調査 | 乗客に対しアンケート調査し、満足度を聴取する。 |
|  | 将来的な自動運転普及に関する意向 | 乗客に対しアンケート調査し、自動運転普及に関する意向を聴取する。 |
|  | 乗務員インタビュー | 乗務員に通常業務との差異や負担感等のインタビューを実施する。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

◎乗車人数/配車実績/自動運転タクシーの配車比率

実証期間中で108名が乗車。配車実績は63回となった。きんときタクシーの配車実績上位6割をカバーする停留所を設定することで、きんときタクシーの総配車数に対して約9％(*)を自動運転車両で賄うことができた。

アンケートを元に乗客の利用目的を分析すると、乗客の50％を占めたのがビジネス目的の利用だった。

元来、きんときタクシーの配車実績としても徳島空港周辺の工場地帯への出張者利用が多いため、同様の層が本タクシーを利用した可能性が高い。

一方で、ビジネス目的のタクシー利用時間帯は朝夕に限定されるため、日中帯は空車が目立つこととなった。

そのため、今後は地域住民の日常の足として利用いただけるようなルートや乗降地点の選定を行い、住民に向けた周知活動を行っていくことが必要と考えている。

(*)計算：自動運転タクシーの配車数63件÷事業者の総配車数705件

■経営面

◎手動介入理由

手動介入回数は8回で、うち5回は交差点等信号機のある場所で発生している。その他3回の発生場所はバラバラの場所で発生しており、手動介入時に共通した要素はなし。

信号機のある場所での手動介入原因は、信号認識用のカメラの誤反応と判明し既に改善済み。技術的に改善の余地がある点は、センターラインを跨ぐ路駐車回避。現在、オレンジ線は跨げない仕様になっているため、ロジックを再構築して路駐車回避ができるよう次年度以降対応予定。

◎配車のオペレーション効率（含む、オペレーターインタビュー）

本実証では、①有人タクシーと自動運転タクシーが混在する環境下でのオペレーション効率、②両者の業務の差分把握について検証。①は一部システムの仕様面での課題はあるもののオペレーションの観点では実現可能性が高いことが分かった。また②の主な差分は「受話時の工数増加」「配車完了までのリードタイムの長さ」であることが分かり、前者は社会実装フェーズでは有人タクシー配車業務と同等の工数での着地見込み、後者はシステム連携の強化で解決見込み。

■技術面

◎満足度調査/自動運転普及に関する意向

アンケート回答者の96％が満足と回答。

アンケート回答者の94％が自動運転タクシーの普及に賛成。

◎乗務員インタビュー

自動運転タクシーの乗務に当たっては、有人タクシーと比した場合に、「走行時間」が体感1.5倍であること（要因：走行ルートが遠回りになるケースがある）などの課題があることが分かった。一方で、ドライバーから「自動運転タクシーと有人タクシーはそれぞれの良さを活かして共存した方が良い。」という発言もあり、地方部という環境要因もあるかとは思うが、ポジティブな意見が多かった。

■社会受容性面