自治体名：香川県坂出市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

人口減少、高齢社会の中で、地域公共交通が地域に果たす役割が大きくなる一方で、乗務員不足が深刻で、サービス維持が難しい状況。さらに駅前商業施設が休業したことで、市街地に住む高齢者等の買い物支援も課題となっているなかで、自動運転バスの導入による持続可能な公共交通実現を目指して、今年度実証実験に取り組み、社会受容性向上等を図る。

【事業背景・目的】

11月15日～12月10日にかけて、坂出市の中心市街地において、自動運転レベル２による実証運行（車両：Robobus）を行った。実証運行にあたっては、安全運転の知見のある地域事業者の㈱坂出自動車学校とコンソーシアムを組み、交通事業者の協力も得ながら実施した。

【事業内容】

※経営面・技術面・社会受容性面の主要な検証項目について、検証方法を記入してください

※1ページ目に収まる範囲であれば、列の追加・消去は可能です

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | レベル４運行時の事業性に係る検証 | 社会実装に向けての費用感、社会実装後の費用感について確認する。 収入見込みについて、実証時の利用実績等から、実装後の収入想定を行う。 |
| 技術面 | 自動運転比率 | 路車協調システムがない状態で90%の自動運転比率を目指し、日毎の特性を調査する。 |
| 社会受容性面 | 再利用意向調査 | 利用者アンケートを実施。 |
|  | キャッシュレス運行 | 利用者アンケートで、自動運転移動サービスの実装時にキャッシュレスのみの運行を許容できるか調査する。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

本年度の実証運行については、費用の4/5を自動運転社会実装推進事業補助金、残りの1/5を地域負担とすることで可能となり、社会実装までは同様の枠組みで進められることを予定している。

社会実装後は、同補助金が見込まれない中でいかに事業を継続するかということになるが、坂出エリアの路線バス等は、基本的に行政補助により運行を維持しており、地域公共交通に対して一定の行政負担をすることについては合意形成がとれている。問題となるのは、自動運転バスの運行に係るコストと従来の路線バスの運行に係るコストの差額を、どのようにして賄うかという部分になる。

本年度の利用実績から運賃収入についての見込みが立つとともに、市民からの大きな反響を考えると、協賛金や広告収入等、これまでの路線バスでは得られなかった運送雑収・運送外収入についても期待できる。

また、坂出市中心市街地活性化公民連携事業などまちづくり事業と連携して取り組みを進めることで、より社会的インパクトが大きくなり、そういった事業に関して行政負担をすることに関しての合意形成が進むことが期待される。よって経営面の観点からしても、運行エリアについては、当初の計画を変更して、引き続き中心市街地エリアにおいてレベル４社会実装を目指すことで、持続可能性が高まるものと考えられる。

■経営面

一般運行日の11月15日～12月10日にかけての自動運転割合は89.8％となった。これは、11月14日の関係者試乗において発生したヒヤリハットを起因として、安全確認のため、11月15日〜11月19日まで完全手動走行にて運行を行なった結果によるものである。自動走行にて運行を行なった11月20日〜12月10日の期間に限れば、自動運転比率は98％という結果となった。

自動走行時の手動介入事案は、自転車や路上駐車車両の回避などが主で、路車協調システムを用いない条件下においては、乗務員または遠隔監視者による判断介入も一定程度必要となることが想定される。運行ルート上のリスク箇所については、歩車分離が不十分な道路、信号機のない見通しの悪い交差点などにおいてリスクが高いことが確認され、現行運用で対応可能な範囲、ならびに今後自動化・高度化が求められる課題が明確になった。

また、関係者試乗におけるヒヤリハット案件については、技術面の問題というよりも、システム事業者のリスクリテラシーの低さが招いた人為的ミス、いわば、事業者のリスクともいえるもので、今後社会実装を目指すうえでは、システム事業者を適切に監督できる第三者機関等の参加も検討が必要となる。

■技術面

利用者アンケートにおいて、「自動運転バスを再度利用したい」と回答した利用者は、91％と非常に高く、一定の安心感や利便性が実感されたことから継続利用の意向が確認でたものと判断できる。これには、本実証が、坂出駅前という、往来する人が多く、視認性の高いエリアで行われたことも大きく起因しているものと考えられる。

坂出市は、中心市街地に総合病院や商業施設、学校、公共施設などが集積するコンパクトなまちを形成しており、中心市街地内の移動需要が多くみられる。さらに、現在、坂出市中心市街地活性化公民連携事業において、駅前複合施設の整備や緩衝緑地の魅力向上が進められており、整備が完了すれば、さらなる中心市街地内の移動需要の増加が見込まれる。

こういった社会受容性や移動需要の観点からしても、中心市街地においてレベル４社会実装を目指すことが適切と考えられる。

また、無人運行にあたり必要不可欠となる運賃のキャッシュレス決済の許容に関する質問では、「許容できる」が88％と高い水準にあり、運用面においてもレベル４社会実装の実現可能性が確認された。

■社会受容性面