自治体名：香川県三豊市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

急速な人口構造の変化に伴うドライバー不足により、市民の移動手段の確保が喫緊の課題となっている。先端技術や新しいモビリティサービスの導入に挑戦し、まちづくりと連携した交通環境を整備することで、持続可能な公共交通を確立し、市が掲げる「行きたいときに 行きたいところへ 行けるまち」の実現を目指す。

【事業背景・目的】

実証期間は、令和7年11月1日～11月30日（11月16日除く）の計29日間。走行ルートは、地域交流館荘内～ピカソ浜田店を結ぶ片道6.5kmとし、9:30,10:55,12:55,14:15,15:25,の1日5便のダイヤを設定し、車両はマクニカNAVYA EVO3を使用（乗車人数9名、ドライバー1名、低速運行（時速20㎞未満※自動運転時）

Siyou

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 地域住民への自動運転サービスの再利用意向 | 試乗車・利用者向けアンケート（QR、紙） |
|  | 乗客属性の把握 | 試乗車・利用者向けアンケート（QR、紙） |
|  | 乗車率 | 実証期間中の試乗者へのアンケート調査およびドライバー・遠隔監視者による集計 |
| 技術面 | 手動介入箇所の把握 ※昨年度からの継続項目 | ・自動運転車両およびシステムのログデータを確認・記録 ・手動介入の原因分析、対策立案 ・昨年の実証データとの比較 |
|  | 信号連携時の安全性検証 | ・信号協調実装時のデータ取得、エラー記録 |
|  | 路車協調の必要性検討 | ・交差点、丁字路等、車両センサーのみでは安全性の確保が難しい箇所の把握 |
| 社会受容性面 | 乗客への自動運転サービス再利用度調査試乗車による自動運転走行の安全性の評価 | 試乗車・利用者向けアンケート（QR、紙） |
|  | 試乗車による自動運転走行の安全性の評価 | 試乗車・利用者向けアンケート（QR、紙） |
|  | 料金面の調査 | 試乗車・利用者向けアンケート（QR、紙） |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

■自動運転サービスの再利用意向

試乗者アンケートにより、自動運転バスの再利用意向を確認した結果、「希望する」「どちらかというと希望する」と回答した利用者は94.7％に達し、安全性や利便性について高い評価を得ることができた。一方、「どちらかというと希望しない」と回答した利用者は5.2％にとどまった。

■乗客属性の把握

乗客属性は、地域住民40人（36.3％）、関係者10人（9.0％）、他地域からの来訪者58人（52.7％）となり、市広報紙やホームページ掲載、開始式でのメディア発信等により、他地域からの来訪者増加に繋がった。年齢層は40代以上が68.8％を占め、中高齢者の利用が多いことが分かった。特に70代以上の利用者は全員が地域住民であり、移動手段確保という地域課題の解決に資する取り組みであることを確認した。

■乗車率

29日間の運行で293人（全席1,305席）が乗車し、乗車率は22.4％であった。週末にはファミリー層の利用も見られたが、若年層の利用が少ないことから、今後は運行時間やルート設定の工夫により、幅広い世代が利用しやすいサービス展開が必要である。

■経営面

■自動運転率

自動運転率は目標の総走行距離に対する割合：100％に対し少し及ばなかったものの98.6％と高い自動運転率となった。成功要因としては昨年手動介入理由の多くを占めた青信号通過時の円滑性確保に対して信号協調システムの導入を行った点が挙げられる。また、車両システムやセンサーのアップデートにより障害物検知・３Dマップの認識精度が上がったことも大きな要因として挙げられる。

■手動介入

手動介入の割合は全体の約1.4％となり、手動介入要因の約半数は路上駐車の回避時10～20mの手動走行が大半を占める結果となった。またGNSSの補足データを受信するための通信環境が悪い箇所で自己位置推定が不可能になり手動介入となる事象も約１４％を占めている。また、走行距離ベースの自動運転率には関与しないものの、安全性確保のため右折地点にてオペレーターが自動運転の中断/再開ボタンを押下することも発生しており、次年度は自動運転率１００％を目指すとともに人の手を介さない運行ができるよう対策立案の上対応をしていく。

■技術面

■地域団体との協力

昨年度に引き続き、香川高専キャンパス内にEVバス充電設備および遠隔監視室を設置し、学生が自動運転EVバスに触れる実践的な学習環境を構築した。今年度は技術者育成の観点から、学生自身が着座センサーおよびバイタルデータセンサーを設置する実証実験を実施し、実践的な技術理解の深化と本事業への関心向上を図った。  また、実証運行バスには高専生が制作した地域にゆかりのあるデザインラッピングを施し、地域住民の不安解消および親近感の醸成に繋げた。

■自動運転サービスの満足度、危険度調査

実証運行にあたっては、自治会長への事前説明や、香川高専および停車場となるスーパーへの個別説明を実施し、地域の理解と協力を確保した。運行ルート上には昨年度より多くの周知看板を設置し、低速走行車両への認知度向上を図った結果、一般ドライバーからも配慮ある運転が見られた。アンケート調査では「危険を感じなかった」と回答した利用者が90.2％を占め、高い安全性評価を得た。

■料金面

本実証では無償運行としたが、運賃に関する意向調査では100円を超える設定でも利用を容認する回答が90%を占めた。今後は実証データを基に、安全性向上および事業の持続可能性を考慮した運行・料金制度の検討を進めていく。

■社会受容性面