自治体名：佐賀県佐賀市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

佐賀市では、自動運転等の交通ＤＸを推進し、利用者の利便性及び事業者の生産性や事業継続性の向上に繋げることで地域課題を解決し、子どもから高齢者まで様々な世代が安心して暮らせるまちづくりを目指している。レベル４を想定した自動運転バスの走行検証を行うことで、自動運転バスの社会実装を含めて佐賀市全体の交通体系を見直し、「住民の身近な移動手段の維持」と「新たな移動ニーズへの対応」を図る。

【事業背景・目的】

運行場所：佐賀駅バスセンター～SAGAサンライズパーク（市文化会館前）間（片道約1.8km）

運行期間：準備運行 12/8～12、1/6～9、1/10～12 （計12日）、

関係者試乗運行 1/13（計1日）、一般運行 1/14～2/6（計24日）

運行車両：BYD J6

自動運転レベル：レベル2（佐賀駅北口～SAGAサンライズパーク（市文化会館前）間でレベル4相当の走行を検証）

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 平常時・長期運行における需要 | 本実証における乗車実績をもとに整理 |
|  | 運行可能なダイヤ | 本実証における遅延発生状況を整理 |
| 技術面 | 2026年度、2027年度申請予定区間での手動介入回数、場所 | 走行記録から手動介入箇所を抽出し、自動運転レベル４サービス実装に向けた課題検討を行う |
| 社会受容性面 | 乗客の自動運転バスや自動運転技術に関する認知度や理解度 | 自動運転バス乗客アンケート結果を整理 |
|  | 遠隔監視システムによるレベル4運行（無人自動運転）を想定した乗客の受容性 | 自動運転バス乗客アンケート結果を整理 |
|  | レベル4運行時の支払方式に関する意向 | 自動運転バス乗客アンケート調査結果を整理 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】

| 検証項目 | 目標値 | 検証結果 |
| --- | --- | --- |
| 平常時・長期運行における需要 | 1便あたり6.6名 平日4.8名、土日10.6名以上 （R6年度実績以上） | 【一部達成】1便あたり6.1名 平日4.6名、土日10.7名 |
| 運行可能なダイヤ | 遅延時間5分以下 | 【概ね達成】6分以上の遅延の発生便数：3便（総運行便数300便のうち１％） |

1便あたり乗車人数については、R6年度実証（イベント時・短期実証）と同程度であった。なお、1日あたり運行便数が少ないため、1日あたり利用者数は、R6年度実証よりも減少した。今後は、SAGAサンライズパークにおけるプロスポーツの試合時やイベント時の増発、運行時間帯の拡大により、さらなる増加を図ることが可能になると考えられる。

運行ダイヤについては、平日、平日夜間、土日に走行し、いずれの時間帯も現行ダイヤで概ね定時運行できることが確認できた。

■経営面

| 検証項目 | 目標値 | 検証結果 |
| --- | --- | --- |
| 2026年度、2027年度申請予定区間での手動介入回数、場所 | 自動運転レベル４実装に向けた課題抽出を行う | 【達成】２０２６年度の自動運転レベル４実装を目指す箇所において、手動介入要因の分析を行った |

自動運転レベル４サービスの実装に向けて課題抽出を行うための実証運行を実施。これまでは短期間かつ特定の週末の運行であったが、約３週間にわたって毎日運行を行うことで、当該ルートにおける環境依存（週末、イベント開催時、通勤［退勤］）に対する状況について確認を行った。

自動運転レベル４サービスを見据えて、手動介入箇所の分布、要因分析を行うことにより、対策箇所、対応内容の特定を進めることができた。

■技術面

| 検証項目 | 目標値 | 検証結果 |
| --- | --- | --- |
| 乗客の自動運転バスや自動運転技術に関する認知度や理解度 | 自動運転バス試乗により自動運転バスや自動運転技術に関する理解が深まった割合87%以上 | 【達成】 93.2% |
| 遠隔監視システムによるレベル4運行（無人自動運転）を想定した乗客の受容性 | 無人自動運転を受容する割合85%以上 | 【達成】88.0% （参考：有人の自動運転バスの利用意向 98.2%） |
| レベル4運行時の支払方式に関する意向 | キャッシュレス決済を受け入れる割合88％以上 | 【概ね達成】 86.3% |

R6年度実証に比べて、自動運転バスに関する理解度や、無人自動運転バスを受容する割合は高まっているものの、有人の自動運転バスの利用意向に比べて、無人自動運転バスの利用意向は約10%低い状況である。今後は乗務員乗車型でのレベル4運行を実現し、レベル4の運行技術を体験いただくことで、将来的な遠隔監視型レベル4自動運転に向けて受容性を高めていく。

キャッシュレス決済を受け入れる割合については、現状86.3%であり、今後は有償（キャッシュレス決済可）での実証実験を実施し、さらなる増加を図る。

また、自動での路上駐車車両回避を検証した結果、佐賀駅北口から商業校門前間において、路上駐車車両回避のための手動介入が多く発生したことから、今後は、注意喚起用の看板の設置や路面標示等により、他の交通参加者の協力を得て、路上駐車を減らす必要がある。

■社会受容性面