自治体名：熊本県熊本市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

熊本地震以降、路線バス運転士は大幅に減少し、2031年度には約21％減の750人程度になる見込みで、路線の減便・廃止も進んでいる。公共交通網の縮小が続く中、市民の移動利便性向上と「上質な生活都市」の実現に向け、本市においては令和6年度から自動運転技術の社会実装に取り組み始めた。

【事業背景・目的】

熊本城周遊ルートの実証結果を踏まえ、自動運転レベル4の早期実現に向け、走行環境が整った南熊本ルートに変更して10月から30日間の実証運行をMinibus2.0で実施。小学校やバス運転手向けの試乗会を行い社会受容性向上にも取り組むとともに、実証運行結果から、レベル4実現に向けた課題を把握した。

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 運行時の収支に係る検証 | 乗車実績及び実証運行の経費を踏まえ、収支シミュレーションを行う。 |
| 技術面 | 自動運転比率 | 自動運転車両運行プラットフォーム「Dispatcher」を活用し、自動運転比率を確認するとともに、遠隔監視室で手動介入が必要となった箇所やヒヤリハット発生箇所の検証を行う。 |
|  | 発車時刻とダイヤの差異 | 運行ダイヤと、各停留所に実際に到着した時刻を比較し、ダイヤの乱れの検証を行う。 |
|  | 自動運転バスの挙動に対する違和感 | アンケート調査を実施し、乗車した人の感想や、乗車していなくても自動運転バスの走行を見た人の印象を確認し、車両の挙動に対する違和感の有無の検証を行う。 |
| 社会受容性面 | 利用者数 | 利用者実績を集計し、社会受容性の成熟度の検証を行う。 |
|  | 再利用意向 | 利用者アンケート調査を実施し、自動運転バスに再度乗車したいか確認を確認し、社会受容性の成熟度の検証を行う。 |
|  | 認知度 | アンケート調査を実施し、乗車した方と乗車していない方の認知度を確認し、社会受容性の成熟度の検証を行う。 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

本年度と同様の運行内容で運賃収受を行った場合、収支率は1.5％にとどまり、市内で運行されている乗合タクシー等のコミュニティ交通の収支率をも下回る水準となる。運賃収入のみで運行費用を賄うことは極めて困難であり、仮に費用を全て運賃で補填しようとすると、1日あたりの便数を120便増加させ、利用者数を現状の266倍にまで引き上げる必要があるという非現実的な結果となる。

このことから、運賃収入のみで持続的な運行を行うことは不可能であり、行政による財政支援、または行政が主体となり交通事業者へ運行を委託するなどの関与が不可欠と考えられる。今後、周知啓発の強化や利用者ニーズに即した運行内容への見直し等により、利用者増加と収入確保に取り組む必要はあるものの、運行経費の高さ自体が最大の課題となっている。実装後の本格運行を見据え、収支改善策、コスト削減の方策、そして行政支援の在り方について早期に検討を進めることが求められる。

■経営面

今回の実証運行では、複数日にわたり自動運転システムのエラーが発生した影響により、自動運転比率は85.0％にとどまったものの、エラー発生便を除いた場合には90.7％となり、前回実績を上回る結果となった。

また、視察対応による貸切便を除けば、全体の95％がダイヤ通りに運行しており、運行の安定性が確保されていた。さらに、自動運転バスの挙動に対する「違和感」を示した回答は35％へと減少し、前回より改善がみられたことから、走行のスムーズさについても一定の向上が確認された。これらの結果から、自動運転バスに関する技術面・運行面の双方で改善が進んでいると評価できる。

自動運転比率の低下や発車時刻のずれは、主にシステムエラーに起因しており、これらの要因については今後、原因分析に基づく改善策を検討し、中長期的な対策を講じる必要がある。

また、走行時の挙動に対する違和感は路線バス運転士で特に高かったことから、技術理解を深めるための出前講座や試乗会など、関係者が直接体験できる機会を設けることで、認識向上と受容性の向上を図る。

■技術面

今回の実証運行では、30日間で1,273人（1便あたり平均約7.1人）が乗車しており、一定の利用実績が確認された。

また、実施したアンケートでは約15％にあたる197件の回答が得られ、そのうち約93％が再利用意向を示したほか、認知度についても利用者の約93％、非利用者でも約74％が本サービスを認知していた。これらの結果から、本実証は自動運転バスに対する社会的受容性の向上に着実に寄与したものと評価できる。

社会受容性の向上に向けては、さまざまな周知活動を実施した結果、公共交通キャンペーンでブースを設置した際には最大の乗車人数を記録するなど、直接的な情報発信が有効であることが確認された。

今年度は小学校への出前講座を実施し、利用者層に直接アプローチすることで自動運転バスへの理解促進にもつながったため、実証運行の認知度向上と乗車機会の拡大を図るため、こうした効果的な周知手法を継続的に実施していく。

■社会受容性面