自治体名：鹿児島県南さつま市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

高齢化や交通事業者の担い手不足により公共交通の維持が課題となる中、自動運転EVバスを導入し、生活施設や観光地への移動利便性向上、安全性確保、運転手不足対策を進める。将来的にはMaaSとの連携や広域的な交通サービスの拡大を図り、持続可能な公共交通と地域活性化を実現することを目指す。

【事業背景・目的】　　※事業背景と目的について記入してください（150文字程度）

南さつま市中心部を巡る約4.5kmの周回ルートで自動運転EVバスの実証運行を実施した。一般運行は1月26日～2月9日の15日間行った。病院・商業施設・公園など生活拠点を結ぶ市街地環境で、安全性や利便性、信号連携による交差点通過の高度化など、L4実装に向けた技術検証を進めた。

【事業内容】※実施した事業内容について記入してください（150文字程度）

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 乗客（市民）の支払い意思額の把握 | アンケート項目にて、同ルートを実際に自動運転バスが奏功する場合の支払い意思額を確認する。 |
|  | 利用者数の把握 | 日々の運行データによる記録 |
|  | 広告（ラッピング、車内掲示・映像など）効果検証 | ・地元バレーボールチームのラッピングへの掲載及び車内映像放送 ・地元メディア及びカーディーラーとの連携イベント ・地元私立高校の車内映像放送 |
| 技術面 | 2025年度L4申請予定区間内における自動運転率（ODD内） | 遠隔運行管理システムによって自動走行/手動走行※の割合を計測する ※手動介入の要因が「ODD内」である場合のみ、手動走行としてカウントする |
|  | 2025年度L4申請予定区間内における自動運転率（ODD外含む） | 遠隔運行管理システムによって自動走行/手動走行の割合を計測する |
|  | ヒヤリハットの発生回数および発生状況 | ヒヤリハットの記録、動画等での原因分析、対策立案 |
| 社会受容性面 | 市民の受容性の把握 | アンケート項目にて、同ルートにおける自動運転バスの導入の賛否を問う ※属性が「市民」である回答から抽出 |
|  | 利用者満足度の把握 | アンケート項目にて、サービス全般の満足度を調査する |
|  | 安全性の確保 | 事故やトラブルの発生件数とその対応 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

本実証では、運行の経営的成立性を評価するため、「支払い意思額」「利用者数」「広告効果」の3項目を中心に検証した。まず支払い意思額については、目標値200円以上に対し、平均191.7円と僅差で未達となったものの、200円回答が48％で最も多く、現行コミュニティバス料金を基準とした受容傾向が確認された。100～150円層も一定数おり、今後は200円前後を基本としつつ多様な料金体系の検討が必要である。利用者数は計456名（1日平均30.4名）と昨年度から増加した一方、便数増により1便あたり平均3.9名となり、目標値5.6名には届かなかった。午前帯の利用が少なく、運行ダイヤが生活実態と十分一致していない可能性があり、時間帯調整などが有効と考えられる。広告効果については、地元バレーチームによるラッピングや放映により1社が広告掲載、1社が掲載意向を示し、目標の2社確保を達成した。さらに、試合来場者数増加や視察受入れなど副次効果も確認され、将来の広告収入や視察収入の獲得可能性が高まった。総じて、収入面は未成熟ながら、利用者行動の把握、需要増加傾向、広告参入の成果が得られ、運行改善や料金設計・広告戦略の高度化により、持続可能な経営モデルへの発展可能性が示された。

■経営面　※経営面の主要な検証項目、目標とその達成状況、及び検証・分析結果（500）

本実証では、L4認可取得を見据えた主要技術項目について検証を行い、設定したすべての目標値を達成した。L4申請予定区間内の自動運転率（ODD内）は、手動介入7回のうち全てがODD外要因（路上駐車回避・降雪時対応）であったため 100％ を達成した。ODD外を含む区間でも 98.12％、申請予定区間外でも 95.50％ と高水準で推移し、昨年度からの改善が顕著となった。信号協調と車載カメラの認識整合率は 相違0％、歩行者検知率・停止成功率も 100％ を実現し、安全性に関わる基本機能が十分に検証された。また、昨年度に発生したヒヤリハットが今年度ゼロとなったことは、道路環境整備や住民理解度の向上、ならびに走行プログラム調整の効果が表れたものと考えられる。

一方、手動介入は路上駐車車両の回避および悪天候時の誤検知に集中し、現行ODDにおける走行環境依存性が明確に示された。次年度は対向車線進入を伴う障害物回避機能の実装が予定されており、ODD拡大や自動運転率向上が期待できる。また、地域課題である移動手段確保に向けては、降雨・降雪など悪天候時への対応強化が不可欠であり、センサー性能向上や認識アルゴリズム改善をメーカーと連携して進める必要がある。こうした取り組みにより、より安定したL4レベル運行の実現が見込まれる。

■技術面　　※技術面の主要な検証項目について、目標とその達成状況、及び検証・分析結果を記載（500字）

本実証では、自動運転EVバスに対する市民の受容性や利用満足度、安全性の観点から社会受容性を総合的に検証した。市民の受容性については、アンケート回答192件中、賛成が187件（97％）となり、公共交通に求められる水準（90％以上）を大きく上回り、高い期待と肯定的評価が得られた。一方、サービス満足度は「満足・非常に満足」が84.3％となり、昨年度水準を満たせず未達であったが、「普通」を含めると97.6％に達し、全体として好意的な評価が確認された。また、安全性については事故ゼロを達成し、アンケートでも92％が「危険を感じなかった」と回答するなど、高い安全性が確認された。

これらの結果を踏まえ、次年度以降は利用者満足度向上に向けて、望まれる運行ルートやダイヤ設定の再検討を行い、より利便性の高いサービスへ改善する必要がある。また、周知活動や店舗連携、インフラ整備によりクレームゼロ、事故ゼロを達成した取り組みを継続し、通年運行（2027年度開始予定）や観光需要への対応、地域住民の利用機会創出につなげる。さらに、再利用意向は96％、観光ルート希望も95％と高く、将来的なL4自動運転の社会実装に向けて十分な移動需要があることが確認された。

■社会受容性面　※社会受容性面の主要な検証項目、目標とその達成状況、及び検証・分析結果（500）