自治体名：沖縄県豊見城市

自動運転社会実装推進事業

最終報告書（概要版）

【事業背景・目的】

豊見城市交通基本計画において、交通課題の解消と交通の質向上を目指し、「持続可能な交通まちづくり」を基本理念とした方針を示しているが、運転手不足などの公共交通にかかる課題を解消し、長期的な公共交通の実現のため、自動運転車両導入の検討を行う。

既存路線バスである豊見城市内一周線（105番）に自動運転車両を導入し、東側の住宅街と西側の商業施設を結ぶルートで約3ヶ月の実証を行い、長期的に誰もが利用しやすい交通環境の充実を図る。(運行期間：R7年11月28日～R8年2月15日[合計292便/総走行距離5,256km]、運行車両：ティアフォー　Minibus)

【事業内容】

| 項目 | 検証項目 | 検証方法 |
| --- | --- | --- |
| 経営面 | 運賃設定・運賃収入 | 有償時の顧客や、価格の妥当性、キャッシュレスへの反応を調査 |
|  | 乗車人数 | 乗客の乗車人数をカウントし、既存路線と比較した上での利用者の需要性を調査 |
|  | 運賃設定の妥当性 | 乗客へアンケートを実施し、ニーズを調査 |
|  | 視察収入の効果測定 | 視察収入の1回あたりの料金の妥当性や月当たりの視察人数を調べる |
| 技術面 | レベル4認可取得に向けた走行データの蓄積および運行区間の手動介入事象の抽出 | 期間中の走行データを蓄積しつつ、新経路を含む全走行経路での手動介入の発生率と発生事由を分析することで課題を抽出する |
| 社会受容性面 | 満足度調査 | 乗客へアンケートを実施し、満足度を調査 |
|  | 走行ルートの検証 | 乗客へアンケートを実施し、ニーズを調査 |

【検証項目・検証方法】

【検証・分析結果】　（※前章【検証項目・検証方法】と連動した報告内容を記載ください）

運賃収入については、1日あたり41名の利用を想定し670,271円を目標としていたが、実績は132,300円にとどまり、目標未達となった。

乗車人数についても、目標41.0名/日に対し実績は13.2名/日であり運賃の有償化による利用者減少や実証ルート沿線住民への周知不足が主な要因であると考えられる。

一方、運賃設定の妥当性については、利用者アンケートの結果から244.8円(加重平均)の支払意向が確認され、既存路線と同額である190円を上回る評価が得られた。これにより、運賃設定については目標を達成した。

また、視察収入についてはオペレーション企画段階にとどまり実績は0円であったが、広告収入として70,000円を獲得した。

実証期間中の累計乗車人数は964名であり再利用意向は97%、満足度は93%と高い評価を得ている。

これらの結果から、今後は周知施策の強化を行うことで、将来的な収益性向上が期待できる。

■経営面

実証期間中における総走行距離は5,256kmであり、自動走行率は96%と高い水準を達成した。これにより、レベル4認可取得に向けた十分な走行データを蓄積することができた。

手動介入事象については、路上駐車車両回避、混雑時の合流困難に伴う車線変更、交差点内での停車回避といった事象が主な発生要因であることが明らかとなった。

これらの発生箇所や発生傾向を定量的に把握することで、自動運転システムにおける車両回避、車線変更、物体認識等の機能に関する技術的な改善点を整理した。

加えて運行ルート上で実証の周知を行い交通参加者及び周辺住民の理解醸成を図るなど、運用面で実施可能な対策方針を明確化した。

これにより、レベル4認可取得に向けた技術的課題を体系的に整理し来年度以降の申請に向けた具体的な対策立案を推進できる状態となった。

今後は、レベル4認可取得に向け、手動介入事象の原因別・再現条件等の深掘り分析を実施し改善を図る。

■技術面

満足度調査については、乗客を対象にアンケート調査を実施し自動運転走行に対する評価および改善点の把握を行った。

その結果、満足度は93%、再利用意向は97%と高い水準を達成し自動運転サービスに対する受容性が高いことが確認できた。

特に、安全性および運賃に対する評価が高く日常的な移動手段としての有効性が一定程度認識された。

また、走行ルートの検証においてもアンケート結果から乗降地点や目的地に関する利用者ニーズを把握することができ利用実態を踏まえた基礎データとなった。

これらの結果から、地域住民を中心に自動運転サービスへの理解と受容が着実に進んでいることが確認できた。

今後は、得られた利用者ニーズを踏まえた運行ダイヤの見直しや通年運行の実施に向けた検討を進めることでさらなる利便性向上を図る。

■社会受容性面