千歳駅周辺交通バリアフリー基本構想の概要

別添２

１．経緯

平成１４年３月１４日作成

平成１４年３月２０日公表

２．千歳市の概要（平成１３年４月１日）

人　口　８８，４７２人

世帯数　３８，８４９世帯

面　積　５９４．９５ｋ㎡

高齢者数　１０，７０９人（１２．１％）（全国平均１７．３％）

身体障害者数　２，４５４人（２．８％）（全国平均　２．９％）

３．旅客施設及び重点整備地区の概要

・ＪＲ千歳線千歳駅（１日平均利用者数約１４，０００人）

・重点整備地区の面積　１４２ｈａ

・主な施設　市役所、総合福祉センター、文化センター

・重点整備地区の選定理由

ＪＲ千歳駅を中心に、徒歩圏内（５００ｍから1ｋｍ以内）を想定し、市民の利

用が多い公共系施設や民間商業系施設を含む地区を選定した。また、想定される

事業の実施範囲、実現可能性等の観点から、一体性があり、集中的・効果的な取

り組みが可能な地区とした。

４．千歳市千歳駅周辺交通バリアフリー基本構想の特徴

・平成１２年度に策定した「ＪＲ千歳駅周辺交通環境改善計画」（千歳市公共交通システム整備基本計画）と連携した構想とした。

・冬期の積雪、凍結といった北海道としての特性を考慮した。

・関係機関との協議を密接に行い、実効性のある構想とした。

５．事業の概要

①基本構想の目標年次　　２０１０年度（平成２２年）

②実施すべき事業

| 公共交通特定事業（ＪＲ） |  |
| --- | --- |
| 特定旅客施設 | 実施すべき事業 |
| 千歳駅 | 【旅客用設備】 ①駅舎内の視覚障害者誘導用ブロックの設置・改良 ②駅舎出入口から各ホームに至る経路の安全性確保 ③駅舎内案内設備の改善 【交通結節点の改善】 ○新設される公共用通路（2階）から各ホームに至る経路の バリアフリー化 |

| 公共交通特定事業（バス） |  |
| --- | --- |
| 旅客施設 | 実施すべき事業 |
| バスターミナル機能 （バス待合所） (仮称：駅西口ビル内) | ①バス停留所のバリアフリー化（時刻表や行き先表示等） ②バス車両のバリアフリー化（低床化等） ③職員のバリアフリー化に対する教育訓練 【交通結節点の改善】 ①新設される公共用通路（2階）による鉄道（ＪＲ千歳駅）と の結節強化 ②バス待合機能の確保 |
| 道路特定事業（国） |  |
| 特定経路 | 実施すべき事業 |
| 国道３３７号 | 【路線における事業】 ①段差の解消、舗装の凹凸改善 ②歩道空間における車両進入部における切り下げ改良 ③植樹桝の（鉄板）改良 ④視覚障害者誘導用ブロックの改良・設置 ⑤冬期間における歩行空間の確保の推進 |

| 道路特定事業（北海道） |  |
| --- | --- |
| 特定経路 | 実施すべき事業 |
| 道道早来千歳線 | 【路線における事業】 ①段差の解消、舗装の凹凸改善 ②歩道空間における車両進入部における切り下げ改良 ③視覚障害者誘導用ブロックの改良・設置 ④冬期間における歩行空間の確保の推進 |

| 道路特定事業（千歳市） |  |
| --- | --- |
| 特定経路 | 実施すべき事業 |
| 街路34仲の橋通 09-13東13号道路 街路35公園通 街路33鉄北通 | ①段差の解消、舗装の凹凸改善 ②歩道空間における車両進入部における切り下げ改良 ③視覚障害者誘導用ブロックの改良・設置 ④冬期間における歩行空間の確保の推進 |
| 09-13南3号道路 | ①歩道空間改善（一部、道路占有物（照明・電柱・車止め）が 1箇所に集中している） ②冬期間における歩行空間の確保の推進 |
| 09-13南6号道路 | ①段差の解消 ②冬期間における歩行空間の確保の推進 |
| （千歳駅周辺整備） |  |
| ・特殊街路１千歳駅 1号連絡歩道（歩行者専用道路） ・特殊街路２千歳駅 ２号連絡歩道（歩行者専用道路） ・通路 千歳駅連絡通路（仮称：駅西口ビル内） ・街路７中央大通（駅西口広場） ・街路33鉄北通（駅東口広場） | 【交通結節点の改善】 ①鉄道（ＪＲ千歳駅）とバスターミナル機能との結節強化(2階) ・2階改札口の整備 ②東西方向の移動円滑化及び歩行者ネットワーク強化（歩行者専用道路等） ③エスカレーター及びエレベーターによる移動の円滑化 ④わかりやすい案内表示（色・サイン等）による誘導強化 ⑤休憩施設設置 【駅広場改修整備】 ①西口広場のバス・タクシー等乗降場の乗換動線強化 ② 〃 のバリアフリー化した再整備 ③タクシー・バス乗降場の待合空間のシェルター設置 ④冬期間における歩行空間の確保の推進 ⑤休憩施設設置 |

| 交通安全特定事業（公安委員会） |  |
| --- | --- |
| 特定経路 | 実施すべき事業 |
| 交差点 | ○バリアフリー化に資する信号機の改良（交通弱者対応の青信号 延長ボタン追加、音響誘導等） |
| 道路 | ①違法駐車対策の強化や防止のための広報及び啓発活動の実施 ②道路標識、道路標示の大型化・高輝度化等 |

| その他の事業（千歳市：公園・駐車場） |  |
| --- | --- |
| 公園・駐車場 | 実施すべき事業 |
| 街路01北大通 （グリーンベルト） | 【公園】 ①段差の解消、舗装の凹凸改善 ②雨水桝の格子間隔やマンホールの蓋の凹凸改良 ③冬期間における歩行空間の確保の推進 【地下駐車場】 ①出入口の引戸改良 ②ＷＣの手すりやＥＶの改良（開閉時間延長ボタンの設置） |

各道路管理者共通の課題

○電線類地中化構想の取組みの推進 ○交差点内横断歩道の滑り止め構造の整備推進 ○フラワーロードの取組推進 ○歩行空間におけるベンチなど休憩施設の整備推進

５．利用者の意見の反映

（１）千歳市公共交通システム整備基本計画策定協議会に以下の団体からメンバーが参画し、３回にわたって協議会で議論を行った。

・千歳市老人クラブ連合会

・千歳市身体障害者福祉協会

（２）同協議会バリアフリー専門部会に以下の団体からメンバーが参画し３回にわたって部会で議論を行った。

・千歳聴力障害者協会

・千歳視覚障害者福祉協会

・千歳市肢体不自由児者父母の会

（３）冬期・夏期の２回にわたり協議会、専門部会のメンバー等により移動経路を仮定して現地調査を実施し意見聴取を行った。

（４）反映された主な意見

・高齢者・身体障害者団体等から円滑な歩行性を確保するため、道路の段差解消等を盛り込んだ。

・視覚障害者から音響信号設置の要望を受け、交差点内への設置を盛り込んだ。

・高齢者・身体障害者団体等から冬期間の歩行（車いすを含む）に関する改善の要望を受け、歩行空間の確保への取組みを盛り込んだ。

・高齢者・身体障害者団体等から、歩行経路におけるベンチ等休憩施設の設置の要望を受け、特定経路にかかわらない全体の共通課題とすることとした。

６．法第6条第4項に定められている関係する機関との協議

（１）公共交通事業者等

北海道旅客鉄道株式会社

北海道中央バス株式会社

千歳相互観光バス株式会社

道南バス株式会社

あつまバス株式会社

（２）道路管理者

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部千歳道路維持事業所

北海道札幌土木現業所千歳出張所

千歳市道路管理者

（３）都道府県公安委員会

北海道公安委員会（千歳警察署）

以上　平成１４年３月７日協議成立（第６回千歳市公共交通システム整備基本計画策定協議会）

○連絡先：企画部 Tel 0123-24-3131（内543） Fax 0123-22-8854