別添４

交通バリアフリー法に基づく丸亀駅周辺基本構想の概要

- 経緯

平成１４年２月２５日作成

平成１４年４月　１日公表

- 丸亀市の概要

人口　８０，１０５人　　世帯数　２９，５７７世帯　　　面積　６５．387k㎡

高齢者数　　　１４，８５８人(１８．５％)(全国平均１７．３％)

身体障害者数人　３，１３４人(　３．９％)(全国平均　２．９％)

- 旅客施設及び重点整備地区の概要

ＪＲ予讃線丸亀駅(１日平均利用者数　１０，６２６人)

重点整備地区の面積　　１４０ha

主な施設　丸亀市役所　丸亀市保健福祉センター　香川労災病院

(重点整備地区の選定理由)

１日平均利用者数　１０，６２６人のＪＲ丸亀駅は本市の交通結節点であり、丸亀駅から約１kmの範囲内には、官公庁施設を始め、福祉施設、文化施設、医療施設等の高齢者、身体障害者をはじめ、多くの市民が利用する施設が立地しているため丸亀駅を中心とする圏内で重点整備地区を設定した。

４．交通バリアフリー法に基づく丸亀駅周辺基本構想の特徴

丸亀市のまちづくりの三本柱である｢やさしいまち｣｢美しいまち｣｢元気なまち｣を基本理念としている。

５．事業の概要

①　基本構想の目標年次　　２００３年までに着手、２０１０年までに完成

②　公共交通特定事業

ＪＲ丸亀駅にエレベーターを設置する

③　道路特定事業

歩道について、幅員の拡幅、段差、勾配の改善、透水性舗装、誘導ブロックを敷設する

④　交通安全特定事業

信号機、標識を改善、新設する

⑤　その他の事業(駐車場、公園、バス停等)

出入口、通路を改良する。バス停をバリアフリー化する。

６．利用者の意見の反映

①　基本構想策定協議会に以下の団体からメンバーが参画し、５回にわたって協議会で議論を行ない、また高齢者、身体障害者等参加のもと平成1３年10月７日旅客施設「ＪＲ丸亀駅」と「特定経路」の現地調査も行った。

・ 丸亀市身体障害者福祉連合協会

  - 丸亀市老人クラブ連合会

  - 丸亀ボランティア協議会

  - 明倫の里　　　　　城北　(城北コミュニティ)

  - 港ふれあいのまち　城乾　(城乾コミュニティ)

  - 天守閣のある町　　城西　(城西コミュニティ)

  - まるがめ中心市街地活性化事業推進準備会

②　反映された主な意見

・　旅客施設「ＪＲ丸亀駅」では、負担のかからない移動の確保としてエレベ－タの設置、券売機の利便性、プラットホ－ム、トイレなどの改良等について意見、要望が出されたが、エレベ－タについては平成２２年度までに設置し、券売機、プラットホ－ム、トイレなどについては、公共交通事業者が作成する事業計画のなかで関係者を含め検討していくことになった。

・　また「特定経路」では、歩道幅員の確保、段差や勾配の解消、点字ブロックの敷設、音響信号機への改善など、安全に快適に利用できる歩道の確保を望む声が出され、それぞれの管理者が作成する事業計画のなかで具体化し、平成２２年度までに整備をしていくこととした。

７．法第６条第４項に定められている関係する機関との協議

  - 公共交通事業者等

協議相手機関　　　ＪＲ四国

協議成立年月日　　平成１４年２月２５日

  - 道路管理者

協議相手機関　　　香川県土木部道路保全課　香川県企画部交通政策課

丸亀市建設部道路課

協議成立年月日　　平成１４年２月２５日

  - 都道府県公安委員会

協議相手機関　　　香川県警察本部交通部交通規制課

協議成立年月日　　平成１４年２月２５日

８．その他

ＪＲ丸亀駅及びその周辺の重点整備地区において、高齢者、身体障害者を含めた市民の参加により、平成１３年１０月７日現地調査を実施した。

連絡先：丸亀市建設経済部建設課 Tel 0877-23-2111 Fax 0877-24-8864